TÀI LIỆU CHUẨN BỊ SƠ KHAI DỰ ÁN

LESSONAI

Trợ lý ảo Hồ sơ chuyên môn và Kế hoạch bài dạy

Phân tích chức năng, yêu cầu và thiết kế sơ khai


Phiên bản 0.1 — Tài liệu khởi động dự án
Tác giả: Manus AI
Ngày: 24-08-2026

# THÔNG TIN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | Tài liệu chuẩn bị sơ khai dự án LessonAI |
| Phiên bản | 0.1 — Baseline phân tích ban đầu |
| Trạng thái | Draft để thảo luận và xác nhận |
| Phạm vi | Lesson Plan Generator; đầu ra giáo án, ngữ liệu, trò chơi, chỉnh sửa, export |
| Phần UI/UX | Để trống theo yêu cầu người dùng |
| Người phê duyệt | Chưa xác định — bổ sung sau |
| Ngày cập nhật | 24-08-2026 |

# MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU

Tài liệu này là hồ sơ chuẩn bị sơ khai, dùng để chuyển ý tưởng ban đầu của LessonAI thành phạm vi có thể phân tích, thiết kế và phát triển. Tài liệu không tuyên bố hệ thống đã triển khai hoặc các chỉ tiêu đã đạt. Những chỗ dùng từ “đề xuất”, “mục tiêu” hoặc “TBD” cần được xác nhận trong các vòng tiếp theo.

# CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU

Chương 1 và 2 giải thích bối cảnh, mục tiêu, phạm vi và stakeholder. Chương 3–5 phân tích chức năng và yêu cầu. Chương 6–8 mô tả từng Use Case, Sequence và Activity. Chương 9–11 trình bày kiến trúc, dữ liệu, API và kế hoạch kiểm thử. Chương 12 dành riêng cho UI/UX và được để trống. Các phụ lục cung cấp glossary, ma trận truy vết và checklist.

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1. Ý tưởng ban đầu

LessonAI là một trợ lý ảo chuyên hỗ trợ giáo viên tạo hồ sơ chuyên môn và kế hoạch bài dạy. Ý tưởng xuất phát từ nhu cầu giảm gánh nặng giấy tờ, rút ngắn thời gian soạn giáo án và tạo ra nội dung phù hợp với năng lực học sinh, bối cảnh địa phương và định hướng phát triển năng lực.

Đầu vào tối thiểu theo ý tưởng ban đầu gồm chủ đề bài học, thời lượng và đối tượng học sinh. Hệ thống có thể tiếp nhận qua form hoặc hội thoại. Đầu ra gồm ba nhóm: kế hoạch bài dạy theo bốn hoạt động, gợi ý ngữ liệu thực tế tại địa phương, và bộ câu hỏi khởi động/trò chơi tương tác. Sau khi sinh, giáo viên có thể xem, chỉnh sửa bằng chat hoặc trực tiếp theo trường, rồi xuất tài liệu.

## 1.2. Vấn đề nghiệp vụ

| Vấn đề | Biểu hiện | Tác động |
| --- | --- | --- |
| Thời gian soạn dài | Giáo viên phải viết lại, copy và căn chỉnh nhiều lần | Giảm thời gian dành cho chuyên môn và học sinh |
| Giáo án rập khuôn | Ví dụ không gắn với bối cảnh lớp/địa phương | Giảm mức độ gần gũi và khả năng vận dụng |
| Khó bảo đảm cấu trúc | Thiếu mục tiêu, sản phẩm hoặc cách tổ chức trong hoạt động | Tăng rủi ro hồ sơ không đầy đủ |
| Thiếu tài nguyên khởi động | Giáo viên phải tự nghĩ trò chơi/câu hỏi | Khó tạo nhịp vào bài nhanh |
| AI khó kiểm soát | Nội dung có thể sai hoặc lệch trình độ | Cần human-in-the-loop và validation |

## 1.3. Giá trị kỳ vọng

LessonAI kỳ vọng giảm phần việc lặp lại, không tự động thay thế giáo viên. Con số “giảm 80% thời gian” trong ý tưởng ban đầu phải được xem là giả thuyết cần đo bằng nghiên cứu người dùng, không phải cam kết sản phẩm. Giá trị cần xác minh gồm thời gian hoàn thành bản nháp, số lần chỉnh sửa, chất lượng rubric và mức hài lòng của giáo viên.

## 1.4. Mục tiêu dự án

| Mục tiêu | Kết quả cần có |
| --- | --- |
| M1 | Sinh bản nháp kế hoạch bài dạy theo cấu trúc bốn hoạt động |
| M2 | Gợi ý ngữ liệu địa phương có nguồn/cảnh báo phù hợp |
| M3 | Sinh câu hỏi khởi động và trò chơi tương tác |
| M4 | Cho phép giáo viên sửa bằng chat và theo trường |
| M5 | Xuất tài liệu có cấu trúc để giáo viên tiếp tục sử dụng |
| M6 | Ghi nhận version, lịch sử và trách nhiệm người duyệt |

## 1.5. Nguyên tắc thiết kế

Hệ thống phải tuân thủ năm nguyên tắc: giáo viên kiểm soát cuối cùng; AI sinh bản nháp có cấu trúc; nội dung quan trọng phải có nguồn hoặc cảnh báo; mọi thay đổi phải truy vết; và giao diện chính thức sẽ được thiết kế sau trong một tài liệu riêng.

# CHƯƠNG 2. PHẠM VI, GIẢ ĐỊNH VÀ STAKEHOLDER

## 2.1. Trong phạm vi

Phiên bản chuẩn bị sơ khai tập trung vào chức năng Lesson Plan Generator. Hệ thống nhận yêu cầu bài học, sinh kế hoạch bốn hoạt động, gợi ý ngữ liệu, sinh câu hỏi/trò chơi, cho phép chỉnh sửa và xuất. Các mô-đun account, history, template và audit được đưa vào để hệ thống có khả năng phát triển thực tế.

## 2.2. Ngoài phạm vi giai đoạn đầu

| Hạng mục | Lý do tạm ngoài phạm vi |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện chi tiết | Người dùng yêu cầu để trống để bổ sung sau |
| Chấm điểm học sinh tự động | Cần nghiên cứu riêng về đánh giá và trách nhiệm |
| Quản lý hồ sơ học sinh | Dữ liệu nhạy cảm và không cần cho PoC |
| Tích hợp LMS/SSO trường | Phụ thuộc hạ tầng từng đơn vị |
| Tạo video bài giảng | Khác pipeline và yêu cầu tài nguyên |
| Đồng bộ giá điện/nguồn địa phương tự động | Cần xác minh nguồn và cơ chế cập nhật |
| Phê duyệt tự động | Không phù hợp nguyên tắc human-in-the-loop |

## 2.3. Stakeholder

| Stakeholder | Mối quan tâm | Mức ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| Giáo viên | Nhanh, dễ sửa, đúng lớp và dùng được | Cao |
| Tổ trưởng chuyên môn | Đúng quy định, dễ xem xét, truy vết | Cao |
| Admin EdTech | Vận hành, quota, quyền, chi phí | Cao |
| Ban quản lý trường | An toàn dữ liệu, hiệu quả đầu tư | Trung bình/Cao |
| Nhóm phát triển | Scope, API, testability, bảo trì | Cao |
| Nhà cung cấp LLM | Quota, latency, dữ liệu gửi đi | Trung bình |

## 2.4. Giả định

Giả định chính là giáo viên có quyền xác nhận nội dung, hệ thống có endpoint LLM hoặc mô hình tương thích, template xuất file được cung cấp sau, và dữ liệu địa phương sẽ được giáo viên kiểm tra. Nếu một giả định thay đổi, yêu cầu và kiến trúc phải được cập nhật.

## 2.5. Ràng buộc

Ràng buộc gồm ngân sách và quota LLM, độ trễ mạng, chất lượng nguồn học liệu, tính đa dạng chương trình, khả năng mở file trên các phiên bản Office và yêu cầu bảo mật dữ liệu. Các ràng buộc này cần được lượng hóa trong giai đoạn khảo sát.

# CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

## 3.1. Quy trình hiện tại (As-is)

Giáo viên chọn chủ đề và tham khảo tài liệu.

Giáo viên tự viết mục tiêu và chia hoạt động.

Giáo viên tự chuẩn bị ví dụ địa phương hoặc ví dụ trong sách.

Giáo viên nghĩ câu hỏi khởi động/trò chơi.

Giáo viên định dạng theo mẫu và kiểm tra thủ công.

Giáo viên gửi tổ trưởng hoặc lưu hồ sơ.

Các điểm nghẽn là thao tác lặp lại, thiếu cơ chế kiểm tra có cấu trúc và khó tái sử dụng phần nội dung đã tốt. Các điểm này là ứng viên để tự động hóa, nhưng quyết định sư phạm vẫn cần người dùng.

## 3.2. Quy trình mục tiêu (To-be)

Giáo viên nhập chủ đề, thời lượng và đối tượng.

Hệ thống kiểm tra dữ liệu và tạo generation job.

LLM sinh kế hoạch theo schema bốn hoạt động.

Validator kiểm tra cấu trúc và cảnh báo.

Hệ thống sinh ngữ liệu, câu hỏi và trò chơi theo các tùy chọn.

Giáo viên xem, sửa bằng chat hoặc theo trường.

Giáo viên duyệt và xuất tài liệu.

## 3.3. Business rules

| Mã | Quy tắc |
| --- | --- |
| BR-01 | Một lesson phải có chủ đề, thời lượng và đối tượng trước khi sinh. |
| BR-02 | Chế độ chuẩn phải có đủ bốn hoạt động theo thứ tự cấu hình. |
| BR-03 | Mỗi hoạt động phải có mục tiêu, sản phẩm và tổ chức thực hiện. |
| BR-04 | Nội dung AI sinh có trạng thái Draft cho đến khi giáo viên duyệt. |
| BR-05 | Chỉnh sửa bằng chat phải tạo diff/version, không ghi đè không kiểm soát. |
| BR-06 | Ngữ liệu hiện thời phải có nguồn hoặc cảnh báo cần kiểm tra. |
| BR-07 | Export bản Approved hoặc hiển thị rõ nếu xuất bản Draft. |
| BR-08 | Mọi thao tác tạo/sửa/duyệt/xuất phải ghi audit. |

## 3.4. Domain concepts

| Khái niệm | Mô tả |
| --- | --- |
| Lesson | Hồ sơ bài học gồm input, trạng thái và version |
| LessonPlan | Nội dung kế hoạch bài dạy |
| Activity | Một trong bốn hoạt động hoặc phần mở rộng |
| LocalMaterial | Ngữ liệu thực tế/địa phương |
| InteractiveSet | Câu hỏi/trò chơi khởi động |
| Instruction | Yêu cầu chỉnh sửa bằng ngôn ngữ tự nhiên |
| Artifact | DOCX/PDF/JSON hoặc tài nguyên liên quan |
| Review | Nhận xét/trạng thái duyệt |
| AuditEvent | Sự kiện truy vết thao tác |

# CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

## 4.1. Yêu cầu đầu vào

| Trường | Bắt buộc | Mô tả và validation |
| --- | --- | --- |
| Chủ đề bài học | Có | Chuỗi 5–500 ký tự; không chỉ chứa khoảng trắng |
| Môn/lớp | Nên có | Môn, khối hoặc cấp học; mặc định theo hồ sơ giáo viên |
| Thời lượng | Có | Số tiết/phút; phải lớn hơn 0 |
| Đối tượng HS | Có | Mô tả trình độ, bối cảnh, nhu cầu hỗ trợ |
| Mục tiêu | Tùy chọn | Nếu thiếu, AI gợi ý nhưng phải đánh dấu |
| Địa phương/bối cảnh | Tùy chọn | Dùng cho ngữ liệu; cần xác nhận người dùng |
| Yêu cầu đầu ra | Tùy chọn | Ngôn ngữ, template, số câu hỏi, loại trò chơi |
| Chế độ tuân thủ | Có | Cấu hình bốn hoạt động hoặc tùy biến |

## 4.2. Yêu cầu đầu ra

Đầu ra gồm Lesson Plan, Local Materials và Interactive Set. Lesson Plan chứa thông tin chung, mục tiêu và bốn hoạt động. Local Materials chứa tiêu đề, bối cảnh, mô tả, cách dùng, nguồn và mức độ cần xác minh. Interactive Set chứa loại trò chơi, câu hỏi, đáp án, thời gian, cách tổ chức và thiết bị cần thiết.

## 4.3. Yêu cầu chức năng tổng hợp

| ID | Chức năng | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Đăng nhập, phiên và phân quyền | Must |
| FR-02 | Tạo hồ sơ bài học | Must |
| FR-03 | Sinh kế hoạch bài dạy | Must |
| FR-04 | Kiểm tra cấu trúc và cảnh báo | Must |
| FR-05 | Sinh ngữ liệu địa phương | Should |
| FR-06 | Sinh câu hỏi/trò chơi | Must |
| FR-07 | Chỉnh sửa bằng chat | Must |
| FR-08 | Chỉnh sửa trực tiếp theo trường | Must |
| FR-09 | Xem trước và duyệt | Must |
| FR-10 | Xuất Word/PDF/JSON | Must |
| FR-11 | Lịch sử và version | Must |
| FR-12 | Quản lý template | Should |
| FR-13 | Audit log | Must |
| FR-14 | Quota và model configuration | Should |
| FR-15 | Feedback và đánh giá đầu ra | Should |

## 4.4. Yêu cầu phi chức năng

| ID | Nhóm | Yêu cầu sơ khai |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Hiệu năng | P95 tạo bản nháp mục tiêu dưới 60 giây; target sản phẩm có thể điều chỉnh sau |
| NFR-02 | Tính đúng cấu trúc | Validator độc lập, không dựa vào tuyên bố của LLM |
| NFR-03 | Khả dụng | Không mất bản nháp khi lỗi mạng hoặc reload |
| NFR-04 | Bảo mật | RBAC, TLS, secret server-side, upload limits |
| NFR-05 | Riêng tư | Không gửi dữ liệu không cần thiết; retention và xóa |
| NFR-06 | Truy vết | Model/prompt/template/version/actor/timestamp |
| NFR-07 | Tương thích | Artifact mở được trong Office/LibreOffice ở mức PoC |
| NFR-08 | Bảo trì | Adapter LLM, renderer, tool và schema version |
| NFR-09 | Khả năng mở rộng | Worker bất đồng bộ và idempotency |
| NFR-10 | Khả năng quan sát | Trace, metric, error code và dashboard |

# CHƯƠNG 5. PHÂN RÃ CHỨC NĂNG VÀ MODULE

## 5.1. Module Account & Access

Module quản lý đăng nhập, phiên, role và quyền. Các quyền tối thiểu gồm Lesson:Create, Lesson:Read, Lesson:Edit, Lesson:Generate, Lesson:Approve, Artifact:Export, Admin:Template và Admin:Audit. Việc phân quyền phải được kiểm tra ở server, không chỉ ẩn nút trên client.

## 5.2. Module Lesson Workspace

Module lưu chủ đề, thời lượng, đối tượng học sinh, mục tiêu và các yêu cầu mở rộng. Một lesson có trạng thái Draft, Generating, Generated, Reviewed, Approved hoặc Archived. Workspace phải hỗ trợ autosave và cảnh báo xung đột version.

## 5.3. Module Generation Orchestrator

Orchestrator nhận command, tạo context, chọn prompt/model, gọi LLM, nhận structured output, chuyển qua validator, gọi các generator phụ và lưu kết quả. Orchestrator cần giới hạn retry, timeout, concurrency và chi phí.

## 5.4. Module Curriculum Validator

Validator kiểm tra JSON Schema, thứ tự bốn hoạt động, trường bắt buộc, thời lượng phân bổ, độ dài, ngôn ngữ và các quy tắc cấm. Validator trả danh sách lỗi có severity, path, message và suggestion.

## 5.5. Module Local Material

Module gợi ý ngữ liệu thực tế theo địa phương. Với thông tin có thể thay đổi như giá điện, chính sách hoặc số liệu, hệ thống phải hiển thị thời điểm và nguồn, đồng thời yêu cầu giáo viên xác minh trước khi dùng. Giai đoạn đầu có thể dùng input do giáo viên cung cấp thay vì tự động truy cập web.

## 5.6. Module Interactive Content

Module sinh bộ 5 câu hỏi khởi động hoặc kịch bản trò chơi như trắc nghiệm nhanh, ô chữ, Ai là triệu phú hoặc ghép cặp. Cấu trúc phải có câu hỏi, đáp án, giải thích, thời lượng và hướng dẫn tổ chức. Không nên sinh câu hỏi có đáp án không kiểm chứng mà không gắn cờ.

## 5.7. Module Conversation Edit

Module nhận chỉ thị tự nhiên như thay trò chơi, rút ngắn lý thuyết hoặc tăng bài tập vận dụng. Hệ thống phải suy ra phạm vi chỉnh sửa, tạo patch, chạy validator và hiển thị diff trước khi xác nhận. Một yêu cầu mơ hồ cần hỏi lại hoặc giới hạn tác động.

## 5.8. Module Export & Artifact

Renderer dùng template và dữ liệu JSON. Export job cần lưu format, template version, source lesson version, checksum, size, URI và trạng thái. PDF có thể được tạo từ bản render được kiểm tra; không nên để LLM sinh file nhị phân trực tiếp.

# CHƯƠNG 6. USE CASE UC-01: ĐĂNG NHẬP VÀ PHÂN QUYỀN

Use Case UC-01 mô tả chức năng “Đăng nhập và phân quyền”, với actor chính là Giáo viên/Admin. Đây là đặc tả ở mức chuẩn bị sơ khai, dùng để thống nhất hành vi trước khi thiết kế UI, API chi tiết và database migration.

| Trường | Đặc tả |
| --- | --- |
| Mã use case | UC-01 |
| Tên | Đăng nhập và phân quyền |
| Actor chính | Giáo viên/Admin |
| Actor phụ | API, database, LLM/tool hoặc Admin tùy luồng |
| Mục tiêu | Hoàn thành chức năng với dữ liệu hợp lệ và có truy vết |
| Tiền điều kiện | Tài khoản hợp lệ; lesson/template/quyền phù hợp |
| Hậu điều kiện | Kết quả được hiển thị và lưu version/audit nếu có thay đổi |
| Kích hoạt | Actor chọn chức năng hoặc gửi yêu cầu |
| Tần suất | TBD — cần khảo sát số bài/giáo viên/ngày |
| Độ ưu tiên | Must |

## Luồng chính

Mở màn hình đăng nhập

Nhập thông tin xác thực

Hệ thống kiểm tra tài khoản

Tạo phiên và tải quyền

Chuyển đến trang làm việc

## Luồng thay thế và ngoại lệ

Nếu đầu vào thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống dừng xử lý và hiển thị lỗi theo trường. Nếu dịch vụ AI hoặc công cụ phụ thuộc timeout, job chuyển trạng thái Retry/Failed, ghi trace_id và cho phép người dùng thử lại. Nếu kết quả không đạt validator, hệ thống trả cảnh báo, đề xuất tái sinh có giới hạn hoặc chuyển quyền chỉnh sửa cho người dùng. Nếu phát sinh xung đột version, không ghi đè dữ liệu của người khác.

## Dữ liệu vào và ra

| Nhóm | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Input | Actor ID, lesson_id, payload chức năng, token, idempotency key |
| Process | Validation result, model/tool response, patch hoặc render result |
| Output | Result JSON, warnings, status, artifact/link hoặc error |
| Audit | Actor, action, resource, version, timestamp, trace_id |

## Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Chức năng phải tuân theo quyền actor, trạng thái lesson và schema phiên bản hiện hành. Nội dung AI chưa được duyệt phải được nhận diện là bản nháp. Các trường do giáo viên khóa không được tự động thay đổi khi tái sinh phần khác, trừ khi người dùng xác nhận.

## Sequence Diagram bằng mô tả — UC-01

Biểu đồ tuần tự của use case này mô tả thứ tự trao đổi giữa Actor, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ, LLM hoặc công cụ liên quan và cơ sở dữ liệu. Khi triển khai chính thức, nhóm có thể chuyển mô tả này thành UML Sequence Diagram bằng công cụ vẽ sơ đồ. Nội dung dưới đây được dùng làm hợp đồng hành vi ở giai đoạn chuẩn bị sơ khai.

| Bước | Đối tượng gửi | Đối tượng nhận | Thông điệp / dữ liệu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actor | Web UI | Thao tác bắt đầu Đăng nhập và phân quyền | UI tạo request |
| 2 | Web UI | API | Request JSON và token | API xác thực và validate |
| 3 | API | Application Service | Command nghiệp vụ | Service tạo context |
| 4 | Application Service | LLM/Tool/DB | Payload, schema hoặc query | Nhận kết quả trung gian |
| 5 | Service | Validator | Dữ liệu cần kiểm tra | Pass hoặc lỗi theo trường |
| 6 | API | Web UI | Status, result, warnings, trace_id | Người dùng xem và quyết định |
| 7 | System | Audit Log | Actor, action, version, timestamp | Truy vết hoàn tất |

Luồng lỗi phải được biểu diễn rõ trong thiết kế chi tiết: lỗi xác thực, lỗi dữ liệu đầu vào, timeout, lỗi nhà cung cấp AI, lỗi validator, xung đột version và lỗi renderer. Không được coi việc LLM trả về văn bản là hoàn tất nếu chưa qua kiểm tra cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ.

## Activity Diagram bằng mô tả — UC-01

Sơ đồ hoạt động của use case này cần thể hiện nút bắt đầu, các hành động, điều kiện rẽ nhánh, vòng lặp sửa/tái sinh, nhánh lỗi và nút kết thúc. Bản mô tả chuẩn hóa dưới đây là cơ sở để nhóm chuyển sang UML Activity Diagram khi chốt yêu cầu.

START
  ↓
Actor khởi tạo: Đăng nhập và phân quyền
  ↓
Nhập hoặc chọn dữ liệu
  ↓
[Kiểm tra đầu vào hợp lệ?] ── Không ──> Hiển thị lỗi theo trường ──> Sửa dữ liệu
  │ Có
  ↓
Thực hiện xử lý nghiệp vụ / gọi dịch vụ AI hoặc công cụ
  ↓
[Kiểm tra kết quả đạt yêu cầu?] ── Không ──> Cảnh báo hoặc tái xử lý có giới hạn
  │ Có
  ↓
Hiển thị kết quả để người dùng xem xét
  ↓
[Người dùng xác nhận?] ── Không ──> Chỉnh sửa / quay lại bước phù hợp
  │ Có
  ↓
Lưu version, artifact và audit log
  ↓
END

Điểm kiểm soát quan trọng là mọi vòng lặp phải có giới hạn số lần, timeout và trạng thái rõ ràng. Nếu vượt giới hạn, hệ thống chuyển sang trạng thái cần người dùng xử lý thay vì lặp vô hạn.

## Tiêu chí nghiệm thu sơ khai

Có thể xem UC-01 đạt ở mức PoC khi actor có thể khởi tạo chức năng, hệ thống xử lý dữ liệu hợp lệ, xử lý được tối thiểu một lỗi đầu vào, trả kết quả có trạng thái rõ ràng, lưu được audit và không làm mất bản nháp. Các ngưỡng thời gian và chất lượng cụ thể cần được chốt sau khi có baseline.

Phần giao diện của use case này được để trống theo yêu cầu của chủ dự án; không đưa wireframe, màu sắc, layout hoặc quyết định Figma vào tài liệu này.

# CHƯƠNG 7. USE CASE UC-02: TẠO HỒ SƠ BÀI HỌC

Use Case UC-02 mô tả chức năng “Tạo hồ sơ bài học”, với actor chính là Giáo viên. Đây là đặc tả ở mức chuẩn bị sơ khai, dùng để thống nhất hành vi trước khi thiết kế UI, API chi tiết và database migration.

| Trường | Đặc tả |
| --- | --- |
| Mã use case | UC-02 |
| Tên | Tạo hồ sơ bài học |
| Actor chính | Giáo viên |
| Actor phụ | API, database, LLM/tool hoặc Admin tùy luồng |
| Mục tiêu | Hoàn thành chức năng với dữ liệu hợp lệ và có truy vết |
| Tiền điều kiện | Tài khoản hợp lệ; lesson/template/quyền phù hợp |
| Hậu điều kiện | Kết quả được hiển thị và lưu version/audit nếu có thay đổi |
| Kích hoạt | Actor chọn chức năng hoặc gửi yêu cầu |
| Tần suất | TBD — cần khảo sát số bài/giáo viên/ngày |
| Độ ưu tiên | Must |

## Luồng chính

Chọn Tạo bài học

Nhập chủ đề, thời lượng, đối tượng

Bổ sung mục tiêu tùy chọn

Hệ thống kiểm tra dữ liệu

Lưu lesson ở trạng thái Nháp

## Luồng thay thế và ngoại lệ

Nếu đầu vào thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống dừng xử lý và hiển thị lỗi theo trường. Nếu dịch vụ AI hoặc công cụ phụ thuộc timeout, job chuyển trạng thái Retry/Failed, ghi trace_id và cho phép người dùng thử lại. Nếu kết quả không đạt validator, hệ thống trả cảnh báo, đề xuất tái sinh có giới hạn hoặc chuyển quyền chỉnh sửa cho người dùng. Nếu phát sinh xung đột version, không ghi đè dữ liệu của người khác.

## Dữ liệu vào và ra

| Nhóm | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Input | Actor ID, lesson_id, payload chức năng, token, idempotency key |
| Process | Validation result, model/tool response, patch hoặc render result |
| Output | Result JSON, warnings, status, artifact/link hoặc error |
| Audit | Actor, action, resource, version, timestamp, trace_id |

## Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Chức năng phải tuân theo quyền actor, trạng thái lesson và schema phiên bản hiện hành. Nội dung AI chưa được duyệt phải được nhận diện là bản nháp. Các trường do giáo viên khóa không được tự động thay đổi khi tái sinh phần khác, trừ khi người dùng xác nhận.

## Sequence Diagram bằng mô tả — UC-02

Biểu đồ tuần tự của use case này mô tả thứ tự trao đổi giữa Actor, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ, LLM hoặc công cụ liên quan và cơ sở dữ liệu. Khi triển khai chính thức, nhóm có thể chuyển mô tả này thành UML Sequence Diagram bằng công cụ vẽ sơ đồ. Nội dung dưới đây được dùng làm hợp đồng hành vi ở giai đoạn chuẩn bị sơ khai.

| Bước | Đối tượng gửi | Đối tượng nhận | Thông điệp / dữ liệu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actor | Web UI | Thao tác bắt đầu Tạo hồ sơ bài học | UI tạo request |
| 2 | Web UI | API | Request JSON và token | API xác thực và validate |
| 3 | API | Application Service | Command nghiệp vụ | Service tạo context |
| 4 | Application Service | LLM/Tool/DB | Payload, schema hoặc query | Nhận kết quả trung gian |
| 5 | Service | Validator | Dữ liệu cần kiểm tra | Pass hoặc lỗi theo trường |
| 6 | API | Web UI | Status, result, warnings, trace_id | Người dùng xem và quyết định |
| 7 | System | Audit Log | Actor, action, version, timestamp | Truy vết hoàn tất |

Luồng lỗi phải được biểu diễn rõ trong thiết kế chi tiết: lỗi xác thực, lỗi dữ liệu đầu vào, timeout, lỗi nhà cung cấp AI, lỗi validator, xung đột version và lỗi renderer. Không được coi việc LLM trả về văn bản là hoàn tất nếu chưa qua kiểm tra cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ.

## Activity Diagram bằng mô tả — UC-02

Sơ đồ hoạt động của use case này cần thể hiện nút bắt đầu, các hành động, điều kiện rẽ nhánh, vòng lặp sửa/tái sinh, nhánh lỗi và nút kết thúc. Bản mô tả chuẩn hóa dưới đây là cơ sở để nhóm chuyển sang UML Activity Diagram khi chốt yêu cầu.

START
  ↓
Actor khởi tạo: Tạo hồ sơ bài học
  ↓
Nhập hoặc chọn dữ liệu
  ↓
[Kiểm tra đầu vào hợp lệ?] ── Không ──> Hiển thị lỗi theo trường ──> Sửa dữ liệu
  │ Có
  ↓
Thực hiện xử lý nghiệp vụ / gọi dịch vụ AI hoặc công cụ
  ↓
[Kiểm tra kết quả đạt yêu cầu?] ── Không ──> Cảnh báo hoặc tái xử lý có giới hạn
  │ Có
  ↓
Hiển thị kết quả để người dùng xem xét
  ↓
[Người dùng xác nhận?] ── Không ──> Chỉnh sửa / quay lại bước phù hợp
  │ Có
  ↓
Lưu version, artifact và audit log
  ↓
END

Điểm kiểm soát quan trọng là mọi vòng lặp phải có giới hạn số lần, timeout và trạng thái rõ ràng. Nếu vượt giới hạn, hệ thống chuyển sang trạng thái cần người dùng xử lý thay vì lặp vô hạn.

## Tiêu chí nghiệm thu sơ khai

Có thể xem UC-02 đạt ở mức PoC khi actor có thể khởi tạo chức năng, hệ thống xử lý dữ liệu hợp lệ, xử lý được tối thiểu một lỗi đầu vào, trả kết quả có trạng thái rõ ràng, lưu được audit và không làm mất bản nháp. Các ngưỡng thời gian và chất lượng cụ thể cần được chốt sau khi có baseline.

Phần giao diện của use case này được để trống theo yêu cầu của chủ dự án; không đưa wireframe, màu sắc, layout hoặc quyết định Figma vào tài liệu này.

# CHƯƠNG 8. USE CASE UC-03: SINH KẾ HOẠCH BÀI DẠY 4 HOẠT ĐỘNG

Use Case UC-03 mô tả chức năng “Sinh kế hoạch bài dạy 4 hoạt động”, với actor chính là Giáo viên. Đây là đặc tả ở mức chuẩn bị sơ khai, dùng để thống nhất hành vi trước khi thiết kế UI, API chi tiết và database migration.

| Trường | Đặc tả |
| --- | --- |
| Mã use case | UC-03 |
| Tên | Sinh kế hoạch bài dạy 4 hoạt động |
| Actor chính | Giáo viên |
| Actor phụ | API, database, LLM/tool hoặc Admin tùy luồng |
| Mục tiêu | Hoàn thành chức năng với dữ liệu hợp lệ và có truy vết |
| Tiền điều kiện | Tài khoản hợp lệ; lesson/template/quyền phù hợp |
| Hậu điều kiện | Kết quả được hiển thị và lưu version/audit nếu có thay đổi |
| Kích hoạt | Actor chọn chức năng hoặc gửi yêu cầu |
| Tần suất | TBD — cần khảo sát số bài/giáo viên/ngày |
| Độ ưu tiên | Must |

## Luồng chính

Gửi yêu cầu tạo kế hoạch

Chuẩn hóa prompt và schema

LLM sinh nội dung JSON

Validator kiểm tra 4 hoạt động

Hiển thị bản nháp và cảnh báo

## Luồng thay thế và ngoại lệ

Nếu đầu vào thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống dừng xử lý và hiển thị lỗi theo trường. Nếu dịch vụ AI hoặc công cụ phụ thuộc timeout, job chuyển trạng thái Retry/Failed, ghi trace_id và cho phép người dùng thử lại. Nếu kết quả không đạt validator, hệ thống trả cảnh báo, đề xuất tái sinh có giới hạn hoặc chuyển quyền chỉnh sửa cho người dùng. Nếu phát sinh xung đột version, không ghi đè dữ liệu của người khác.

## Dữ liệu vào và ra

| Nhóm | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Input | Actor ID, lesson_id, payload chức năng, token, idempotency key |
| Process | Validation result, model/tool response, patch hoặc render result |
| Output | Result JSON, warnings, status, artifact/link hoặc error |
| Audit | Actor, action, resource, version, timestamp, trace_id |

## Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Chức năng phải tuân theo quyền actor, trạng thái lesson và schema phiên bản hiện hành. Nội dung AI chưa được duyệt phải được nhận diện là bản nháp. Các trường do giáo viên khóa không được tự động thay đổi khi tái sinh phần khác, trừ khi người dùng xác nhận.

## Sequence Diagram bằng mô tả — UC-03

Biểu đồ tuần tự của use case này mô tả thứ tự trao đổi giữa Actor, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ, LLM hoặc công cụ liên quan và cơ sở dữ liệu. Khi triển khai chính thức, nhóm có thể chuyển mô tả này thành UML Sequence Diagram bằng công cụ vẽ sơ đồ. Nội dung dưới đây được dùng làm hợp đồng hành vi ở giai đoạn chuẩn bị sơ khai.

| Bước | Đối tượng gửi | Đối tượng nhận | Thông điệp / dữ liệu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actor | Web UI | Thao tác bắt đầu Sinh kế hoạch bài dạy 4 hoạt động | UI tạo request |
| 2 | Web UI | API | Request JSON và token | API xác thực và validate |
| 3 | API | Application Service | Command nghiệp vụ | Service tạo context |
| 4 | Application Service | LLM/Tool/DB | Payload, schema hoặc query | Nhận kết quả trung gian |
| 5 | Service | Validator | Dữ liệu cần kiểm tra | Pass hoặc lỗi theo trường |
| 6 | API | Web UI | Status, result, warnings, trace_id | Người dùng xem và quyết định |
| 7 | System | Audit Log | Actor, action, version, timestamp | Truy vết hoàn tất |

Luồng lỗi phải được biểu diễn rõ trong thiết kế chi tiết: lỗi xác thực, lỗi dữ liệu đầu vào, timeout, lỗi nhà cung cấp AI, lỗi validator, xung đột version và lỗi renderer. Không được coi việc LLM trả về văn bản là hoàn tất nếu chưa qua kiểm tra cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ.

## Activity Diagram bằng mô tả — UC-03

Sơ đồ hoạt động của use case này cần thể hiện nút bắt đầu, các hành động, điều kiện rẽ nhánh, vòng lặp sửa/tái sinh, nhánh lỗi và nút kết thúc. Bản mô tả chuẩn hóa dưới đây là cơ sở để nhóm chuyển sang UML Activity Diagram khi chốt yêu cầu.

START
  ↓
Actor khởi tạo: Sinh kế hoạch bài dạy 4 hoạt động
  ↓
Nhập hoặc chọn dữ liệu
  ↓
[Kiểm tra đầu vào hợp lệ?] ── Không ──> Hiển thị lỗi theo trường ──> Sửa dữ liệu
  │ Có
  ↓
Thực hiện xử lý nghiệp vụ / gọi dịch vụ AI hoặc công cụ
  ↓
[Kiểm tra kết quả đạt yêu cầu?] ── Không ──> Cảnh báo hoặc tái xử lý có giới hạn
  │ Có
  ↓
Hiển thị kết quả để người dùng xem xét
  ↓
[Người dùng xác nhận?] ── Không ──> Chỉnh sửa / quay lại bước phù hợp
  │ Có
  ↓
Lưu version, artifact và audit log
  ↓
END

Điểm kiểm soát quan trọng là mọi vòng lặp phải có giới hạn số lần, timeout và trạng thái rõ ràng. Nếu vượt giới hạn, hệ thống chuyển sang trạng thái cần người dùng xử lý thay vì lặp vô hạn.

## Tiêu chí nghiệm thu sơ khai

Có thể xem UC-03 đạt ở mức PoC khi actor có thể khởi tạo chức năng, hệ thống xử lý dữ liệu hợp lệ, xử lý được tối thiểu một lỗi đầu vào, trả kết quả có trạng thái rõ ràng, lưu được audit và không làm mất bản nháp. Các ngưỡng thời gian và chất lượng cụ thể cần được chốt sau khi có baseline.

Phần giao diện của use case này được để trống theo yêu cầu của chủ dự án; không đưa wireframe, màu sắc, layout hoặc quyết định Figma vào tài liệu này.

# CHƯƠNG 9. USE CASE UC-04: GỢI Ý NGỮ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG

Use Case UC-04 mô tả chức năng “Gợi ý ngữ liệu địa phương”, với actor chính là Giáo viên. Đây là đặc tả ở mức chuẩn bị sơ khai, dùng để thống nhất hành vi trước khi thiết kế UI, API chi tiết và database migration.

| Trường | Đặc tả |
| --- | --- |
| Mã use case | UC-04 |
| Tên | Gợi ý ngữ liệu địa phương |
| Actor chính | Giáo viên |
| Actor phụ | API, database, LLM/tool hoặc Admin tùy luồng |
| Mục tiêu | Hoàn thành chức năng với dữ liệu hợp lệ và có truy vết |
| Tiền điều kiện | Tài khoản hợp lệ; lesson/template/quyền phù hợp |
| Hậu điều kiện | Kết quả được hiển thị và lưu version/audit nếu có thay đổi |
| Kích hoạt | Actor chọn chức năng hoặc gửi yêu cầu |
| Tần suất | TBD — cần khảo sát số bài/giáo viên/ngày |
| Độ ưu tiên | Must |

## Luồng chính

Chọn yêu cầu ngữ liệu

Nhập địa phương/bối cảnh

Hệ thống truy xuất hoặc sinh gợi ý

Gắn nguồn và cảnh báo thời hạn

Giáo viên chọn nội dung phù hợp

## Luồng thay thế và ngoại lệ

Nếu đầu vào thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống dừng xử lý và hiển thị lỗi theo trường. Nếu dịch vụ AI hoặc công cụ phụ thuộc timeout, job chuyển trạng thái Retry/Failed, ghi trace_id và cho phép người dùng thử lại. Nếu kết quả không đạt validator, hệ thống trả cảnh báo, đề xuất tái sinh có giới hạn hoặc chuyển quyền chỉnh sửa cho người dùng. Nếu phát sinh xung đột version, không ghi đè dữ liệu của người khác.

## Dữ liệu vào và ra

| Nhóm | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Input | Actor ID, lesson_id, payload chức năng, token, idempotency key |
| Process | Validation result, model/tool response, patch hoặc render result |
| Output | Result JSON, warnings, status, artifact/link hoặc error |
| Audit | Actor, action, resource, version, timestamp, trace_id |

## Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Chức năng phải tuân theo quyền actor, trạng thái lesson và schema phiên bản hiện hành. Nội dung AI chưa được duyệt phải được nhận diện là bản nháp. Các trường do giáo viên khóa không được tự động thay đổi khi tái sinh phần khác, trừ khi người dùng xác nhận.

## Sequence Diagram bằng mô tả — UC-04

Biểu đồ tuần tự của use case này mô tả thứ tự trao đổi giữa Actor, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ, LLM hoặc công cụ liên quan và cơ sở dữ liệu. Khi triển khai chính thức, nhóm có thể chuyển mô tả này thành UML Sequence Diagram bằng công cụ vẽ sơ đồ. Nội dung dưới đây được dùng làm hợp đồng hành vi ở giai đoạn chuẩn bị sơ khai.

| Bước | Đối tượng gửi | Đối tượng nhận | Thông điệp / dữ liệu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actor | Web UI | Thao tác bắt đầu Gợi ý ngữ liệu địa phương | UI tạo request |
| 2 | Web UI | API | Request JSON và token | API xác thực và validate |
| 3 | API | Application Service | Command nghiệp vụ | Service tạo context |
| 4 | Application Service | LLM/Tool/DB | Payload, schema hoặc query | Nhận kết quả trung gian |
| 5 | Service | Validator | Dữ liệu cần kiểm tra | Pass hoặc lỗi theo trường |
| 6 | API | Web UI | Status, result, warnings, trace_id | Người dùng xem và quyết định |
| 7 | System | Audit Log | Actor, action, version, timestamp | Truy vết hoàn tất |

Luồng lỗi phải được biểu diễn rõ trong thiết kế chi tiết: lỗi xác thực, lỗi dữ liệu đầu vào, timeout, lỗi nhà cung cấp AI, lỗi validator, xung đột version và lỗi renderer. Không được coi việc LLM trả về văn bản là hoàn tất nếu chưa qua kiểm tra cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ.

## Activity Diagram bằng mô tả — UC-04

Sơ đồ hoạt động của use case này cần thể hiện nút bắt đầu, các hành động, điều kiện rẽ nhánh, vòng lặp sửa/tái sinh, nhánh lỗi và nút kết thúc. Bản mô tả chuẩn hóa dưới đây là cơ sở để nhóm chuyển sang UML Activity Diagram khi chốt yêu cầu.

START
  ↓
Actor khởi tạo: Gợi ý ngữ liệu địa phương
  ↓
Nhập hoặc chọn dữ liệu
  ↓
[Kiểm tra đầu vào hợp lệ?] ── Không ──> Hiển thị lỗi theo trường ──> Sửa dữ liệu
  │ Có
  ↓
Thực hiện xử lý nghiệp vụ / gọi dịch vụ AI hoặc công cụ
  ↓
[Kiểm tra kết quả đạt yêu cầu?] ── Không ──> Cảnh báo hoặc tái xử lý có giới hạn
  │ Có
  ↓
Hiển thị kết quả để người dùng xem xét
  ↓
[Người dùng xác nhận?] ── Không ──> Chỉnh sửa / quay lại bước phù hợp
  │ Có
  ↓
Lưu version, artifact và audit log
  ↓
END

Điểm kiểm soát quan trọng là mọi vòng lặp phải có giới hạn số lần, timeout và trạng thái rõ ràng. Nếu vượt giới hạn, hệ thống chuyển sang trạng thái cần người dùng xử lý thay vì lặp vô hạn.

## Tiêu chí nghiệm thu sơ khai

Có thể xem UC-04 đạt ở mức PoC khi actor có thể khởi tạo chức năng, hệ thống xử lý dữ liệu hợp lệ, xử lý được tối thiểu một lỗi đầu vào, trả kết quả có trạng thái rõ ràng, lưu được audit và không làm mất bản nháp. Các ngưỡng thời gian và chất lượng cụ thể cần được chốt sau khi có baseline.

Phần giao diện của use case này được để trống theo yêu cầu của chủ dự án; không đưa wireframe, màu sắc, layout hoặc quyết định Figma vào tài liệu này.

# CHƯƠNG 10. USE CASE UC-05: TẠO CÂU HỎI KHỞI ĐỘNG VÀ TRÒ CHƠI

Use Case UC-05 mô tả chức năng “Tạo câu hỏi khởi động và trò chơi”, với actor chính là Giáo viên. Đây là đặc tả ở mức chuẩn bị sơ khai, dùng để thống nhất hành vi trước khi thiết kế UI, API chi tiết và database migration.

| Trường | Đặc tả |
| --- | --- |
| Mã use case | UC-05 |
| Tên | Tạo câu hỏi khởi động và trò chơi |
| Actor chính | Giáo viên |
| Actor phụ | API, database, LLM/tool hoặc Admin tùy luồng |
| Mục tiêu | Hoàn thành chức năng với dữ liệu hợp lệ và có truy vết |
| Tiền điều kiện | Tài khoản hợp lệ; lesson/template/quyền phù hợp |
| Hậu điều kiện | Kết quả được hiển thị và lưu version/audit nếu có thay đổi |
| Kích hoạt | Actor chọn chức năng hoặc gửi yêu cầu |
| Tần suất | TBD — cần khảo sát số bài/giáo viên/ngày |
| Độ ưu tiên | Must |

## Luồng chính

Chọn loại trò chơi

Chọn số câu và mức độ

LLM sinh bộ câu hỏi

Validator kiểm tra đáp án

Lưu bộ hoạt động tương tác

## Luồng thay thế và ngoại lệ

Nếu đầu vào thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống dừng xử lý và hiển thị lỗi theo trường. Nếu dịch vụ AI hoặc công cụ phụ thuộc timeout, job chuyển trạng thái Retry/Failed, ghi trace_id và cho phép người dùng thử lại. Nếu kết quả không đạt validator, hệ thống trả cảnh báo, đề xuất tái sinh có giới hạn hoặc chuyển quyền chỉnh sửa cho người dùng. Nếu phát sinh xung đột version, không ghi đè dữ liệu của người khác.

## Dữ liệu vào và ra

| Nhóm | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Input | Actor ID, lesson_id, payload chức năng, token, idempotency key |
| Process | Validation result, model/tool response, patch hoặc render result |
| Output | Result JSON, warnings, status, artifact/link hoặc error |
| Audit | Actor, action, resource, version, timestamp, trace_id |

## Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Chức năng phải tuân theo quyền actor, trạng thái lesson và schema phiên bản hiện hành. Nội dung AI chưa được duyệt phải được nhận diện là bản nháp. Các trường do giáo viên khóa không được tự động thay đổi khi tái sinh phần khác, trừ khi người dùng xác nhận.

## Sequence Diagram bằng mô tả — UC-05

Biểu đồ tuần tự của use case này mô tả thứ tự trao đổi giữa Actor, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ, LLM hoặc công cụ liên quan và cơ sở dữ liệu. Khi triển khai chính thức, nhóm có thể chuyển mô tả này thành UML Sequence Diagram bằng công cụ vẽ sơ đồ. Nội dung dưới đây được dùng làm hợp đồng hành vi ở giai đoạn chuẩn bị sơ khai.

| Bước | Đối tượng gửi | Đối tượng nhận | Thông điệp / dữ liệu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actor | Web UI | Thao tác bắt đầu Tạo câu hỏi khởi động và trò chơi | UI tạo request |
| 2 | Web UI | API | Request JSON và token | API xác thực và validate |
| 3 | API | Application Service | Command nghiệp vụ | Service tạo context |
| 4 | Application Service | LLM/Tool/DB | Payload, schema hoặc query | Nhận kết quả trung gian |
| 5 | Service | Validator | Dữ liệu cần kiểm tra | Pass hoặc lỗi theo trường |
| 6 | API | Web UI | Status, result, warnings, trace_id | Người dùng xem và quyết định |
| 7 | System | Audit Log | Actor, action, version, timestamp | Truy vết hoàn tất |

Luồng lỗi phải được biểu diễn rõ trong thiết kế chi tiết: lỗi xác thực, lỗi dữ liệu đầu vào, timeout, lỗi nhà cung cấp AI, lỗi validator, xung đột version và lỗi renderer. Không được coi việc LLM trả về văn bản là hoàn tất nếu chưa qua kiểm tra cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ.

## Activity Diagram bằng mô tả — UC-05

Sơ đồ hoạt động của use case này cần thể hiện nút bắt đầu, các hành động, điều kiện rẽ nhánh, vòng lặp sửa/tái sinh, nhánh lỗi và nút kết thúc. Bản mô tả chuẩn hóa dưới đây là cơ sở để nhóm chuyển sang UML Activity Diagram khi chốt yêu cầu.

START
  ↓
Actor khởi tạo: Tạo câu hỏi khởi động và trò chơi
  ↓
Nhập hoặc chọn dữ liệu
  ↓
[Kiểm tra đầu vào hợp lệ?] ── Không ──> Hiển thị lỗi theo trường ──> Sửa dữ liệu
  │ Có
  ↓
Thực hiện xử lý nghiệp vụ / gọi dịch vụ AI hoặc công cụ
  ↓
[Kiểm tra kết quả đạt yêu cầu?] ── Không ──> Cảnh báo hoặc tái xử lý có giới hạn
  │ Có
  ↓
Hiển thị kết quả để người dùng xem xét
  ↓
[Người dùng xác nhận?] ── Không ──> Chỉnh sửa / quay lại bước phù hợp
  │ Có
  ↓
Lưu version, artifact và audit log
  ↓
END

Điểm kiểm soát quan trọng là mọi vòng lặp phải có giới hạn số lần, timeout và trạng thái rõ ràng. Nếu vượt giới hạn, hệ thống chuyển sang trạng thái cần người dùng xử lý thay vì lặp vô hạn.

## Tiêu chí nghiệm thu sơ khai

Có thể xem UC-05 đạt ở mức PoC khi actor có thể khởi tạo chức năng, hệ thống xử lý dữ liệu hợp lệ, xử lý được tối thiểu một lỗi đầu vào, trả kết quả có trạng thái rõ ràng, lưu được audit và không làm mất bản nháp. Các ngưỡng thời gian và chất lượng cụ thể cần được chốt sau khi có baseline.

Phần giao diện của use case này được để trống theo yêu cầu của chủ dự án; không đưa wireframe, màu sắc, layout hoặc quyết định Figma vào tài liệu này.

# CHƯƠNG 11. USE CASE UC-06: CHỈNH SỬA BẰNG CHAT HOẶC THEO TRƯỜNG

Use Case UC-06 mô tả chức năng “Chỉnh sửa bằng chat hoặc theo trường”, với actor chính là Giáo viên. Đây là đặc tả ở mức chuẩn bị sơ khai, dùng để thống nhất hành vi trước khi thiết kế UI, API chi tiết và database migration.

| Trường | Đặc tả |
| --- | --- |
| Mã use case | UC-06 |
| Tên | Chỉnh sửa bằng chat hoặc theo trường |
| Actor chính | Giáo viên |
| Actor phụ | API, database, LLM/tool hoặc Admin tùy luồng |
| Mục tiêu | Hoàn thành chức năng với dữ liệu hợp lệ và có truy vết |
| Tiền điều kiện | Tài khoản hợp lệ; lesson/template/quyền phù hợp |
| Hậu điều kiện | Kết quả được hiển thị và lưu version/audit nếu có thay đổi |
| Kích hoạt | Actor chọn chức năng hoặc gửi yêu cầu |
| Tần suất | TBD — cần khảo sát số bài/giáo viên/ngày |
| Độ ưu tiên | Must |

## Luồng chính

Chọn phần cần sửa

Nhập yêu cầu tự nhiên

Hệ thống tạo patch có phạm vi

Kiểm tra lại schema

Hiển thị diff và chờ xác nhận

## Luồng thay thế và ngoại lệ

Nếu đầu vào thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống dừng xử lý và hiển thị lỗi theo trường. Nếu dịch vụ AI hoặc công cụ phụ thuộc timeout, job chuyển trạng thái Retry/Failed, ghi trace_id và cho phép người dùng thử lại. Nếu kết quả không đạt validator, hệ thống trả cảnh báo, đề xuất tái sinh có giới hạn hoặc chuyển quyền chỉnh sửa cho người dùng. Nếu phát sinh xung đột version, không ghi đè dữ liệu của người khác.

## Dữ liệu vào và ra

| Nhóm | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Input | Actor ID, lesson_id, payload chức năng, token, idempotency key |
| Process | Validation result, model/tool response, patch hoặc render result |
| Output | Result JSON, warnings, status, artifact/link hoặc error |
| Audit | Actor, action, resource, version, timestamp, trace_id |

## Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Chức năng phải tuân theo quyền actor, trạng thái lesson và schema phiên bản hiện hành. Nội dung AI chưa được duyệt phải được nhận diện là bản nháp. Các trường do giáo viên khóa không được tự động thay đổi khi tái sinh phần khác, trừ khi người dùng xác nhận.

## Sequence Diagram bằng mô tả — UC-06

Biểu đồ tuần tự của use case này mô tả thứ tự trao đổi giữa Actor, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ, LLM hoặc công cụ liên quan và cơ sở dữ liệu. Khi triển khai chính thức, nhóm có thể chuyển mô tả này thành UML Sequence Diagram bằng công cụ vẽ sơ đồ. Nội dung dưới đây được dùng làm hợp đồng hành vi ở giai đoạn chuẩn bị sơ khai.

| Bước | Đối tượng gửi | Đối tượng nhận | Thông điệp / dữ liệu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actor | Web UI | Thao tác bắt đầu Chỉnh sửa bằng chat hoặc theo trường | UI tạo request |
| 2 | Web UI | API | Request JSON và token | API xác thực và validate |
| 3 | API | Application Service | Command nghiệp vụ | Service tạo context |
| 4 | Application Service | LLM/Tool/DB | Payload, schema hoặc query | Nhận kết quả trung gian |
| 5 | Service | Validator | Dữ liệu cần kiểm tra | Pass hoặc lỗi theo trường |
| 6 | API | Web UI | Status, result, warnings, trace_id | Người dùng xem và quyết định |
| 7 | System | Audit Log | Actor, action, version, timestamp | Truy vết hoàn tất |

Luồng lỗi phải được biểu diễn rõ trong thiết kế chi tiết: lỗi xác thực, lỗi dữ liệu đầu vào, timeout, lỗi nhà cung cấp AI, lỗi validator, xung đột version và lỗi renderer. Không được coi việc LLM trả về văn bản là hoàn tất nếu chưa qua kiểm tra cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ.

## Activity Diagram bằng mô tả — UC-06

Sơ đồ hoạt động của use case này cần thể hiện nút bắt đầu, các hành động, điều kiện rẽ nhánh, vòng lặp sửa/tái sinh, nhánh lỗi và nút kết thúc. Bản mô tả chuẩn hóa dưới đây là cơ sở để nhóm chuyển sang UML Activity Diagram khi chốt yêu cầu.

START
  ↓
Actor khởi tạo: Chỉnh sửa bằng chat hoặc theo trường
  ↓
Nhập hoặc chọn dữ liệu
  ↓
[Kiểm tra đầu vào hợp lệ?] ── Không ──> Hiển thị lỗi theo trường ──> Sửa dữ liệu
  │ Có
  ↓
Thực hiện xử lý nghiệp vụ / gọi dịch vụ AI hoặc công cụ
  ↓
[Kiểm tra kết quả đạt yêu cầu?] ── Không ──> Cảnh báo hoặc tái xử lý có giới hạn
  │ Có
  ↓
Hiển thị kết quả để người dùng xem xét
  ↓
[Người dùng xác nhận?] ── Không ──> Chỉnh sửa / quay lại bước phù hợp
  │ Có
  ↓
Lưu version, artifact và audit log
  ↓
END

Điểm kiểm soát quan trọng là mọi vòng lặp phải có giới hạn số lần, timeout và trạng thái rõ ràng. Nếu vượt giới hạn, hệ thống chuyển sang trạng thái cần người dùng xử lý thay vì lặp vô hạn.

## Tiêu chí nghiệm thu sơ khai

Có thể xem UC-06 đạt ở mức PoC khi actor có thể khởi tạo chức năng, hệ thống xử lý dữ liệu hợp lệ, xử lý được tối thiểu một lỗi đầu vào, trả kết quả có trạng thái rõ ràng, lưu được audit và không làm mất bản nháp. Các ngưỡng thời gian và chất lượng cụ thể cần được chốt sau khi có baseline.

Phần giao diện của use case này được để trống theo yêu cầu của chủ dự án; không đưa wireframe, màu sắc, layout hoặc quyết định Figma vào tài liệu này.

# CHƯƠNG 12. USE CASE UC-07: XEM TRƯỚC VÀ DUYỆT GIÁO ÁN

Use Case UC-07 mô tả chức năng “Xem trước và duyệt giáo án”, với actor chính là Giáo viên/Tổ trưởng. Đây là đặc tả ở mức chuẩn bị sơ khai, dùng để thống nhất hành vi trước khi thiết kế UI, API chi tiết và database migration.

| Trường | Đặc tả |
| --- | --- |
| Mã use case | UC-07 |
| Tên | Xem trước và duyệt giáo án |
| Actor chính | Giáo viên/Tổ trưởng |
| Actor phụ | API, database, LLM/tool hoặc Admin tùy luồng |
| Mục tiêu | Hoàn thành chức năng với dữ liệu hợp lệ và có truy vết |
| Tiền điều kiện | Tài khoản hợp lệ; lesson/template/quyền phù hợp |
| Hậu điều kiện | Kết quả được hiển thị và lưu version/audit nếu có thay đổi |
| Kích hoạt | Actor chọn chức năng hoặc gửi yêu cầu |
| Tần suất | TBD — cần khảo sát số bài/giáo viên/ngày |
| Độ ưu tiên | Must |

## Luồng chính

Mở bản xem trước

Đọc cảnh báo và nội dung

Sửa hoặc gửi nhận xét

Đánh dấu Reviewed/Approved

Khóa version đã duyệt

## Luồng thay thế và ngoại lệ

Nếu đầu vào thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống dừng xử lý và hiển thị lỗi theo trường. Nếu dịch vụ AI hoặc công cụ phụ thuộc timeout, job chuyển trạng thái Retry/Failed, ghi trace_id và cho phép người dùng thử lại. Nếu kết quả không đạt validator, hệ thống trả cảnh báo, đề xuất tái sinh có giới hạn hoặc chuyển quyền chỉnh sửa cho người dùng. Nếu phát sinh xung đột version, không ghi đè dữ liệu của người khác.

## Dữ liệu vào và ra

| Nhóm | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Input | Actor ID, lesson_id, payload chức năng, token, idempotency key |
| Process | Validation result, model/tool response, patch hoặc render result |
| Output | Result JSON, warnings, status, artifact/link hoặc error |
| Audit | Actor, action, resource, version, timestamp, trace_id |

## Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Chức năng phải tuân theo quyền actor, trạng thái lesson và schema phiên bản hiện hành. Nội dung AI chưa được duyệt phải được nhận diện là bản nháp. Các trường do giáo viên khóa không được tự động thay đổi khi tái sinh phần khác, trừ khi người dùng xác nhận.

## Sequence Diagram bằng mô tả — UC-07

Biểu đồ tuần tự của use case này mô tả thứ tự trao đổi giữa Actor, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ, LLM hoặc công cụ liên quan và cơ sở dữ liệu. Khi triển khai chính thức, nhóm có thể chuyển mô tả này thành UML Sequence Diagram bằng công cụ vẽ sơ đồ. Nội dung dưới đây được dùng làm hợp đồng hành vi ở giai đoạn chuẩn bị sơ khai.

| Bước | Đối tượng gửi | Đối tượng nhận | Thông điệp / dữ liệu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actor | Web UI | Thao tác bắt đầu Xem trước và duyệt giáo án | UI tạo request |
| 2 | Web UI | API | Request JSON và token | API xác thực và validate |
| 3 | API | Application Service | Command nghiệp vụ | Service tạo context |
| 4 | Application Service | LLM/Tool/DB | Payload, schema hoặc query | Nhận kết quả trung gian |
| 5 | Service | Validator | Dữ liệu cần kiểm tra | Pass hoặc lỗi theo trường |
| 6 | API | Web UI | Status, result, warnings, trace_id | Người dùng xem và quyết định |
| 7 | System | Audit Log | Actor, action, version, timestamp | Truy vết hoàn tất |

Luồng lỗi phải được biểu diễn rõ trong thiết kế chi tiết: lỗi xác thực, lỗi dữ liệu đầu vào, timeout, lỗi nhà cung cấp AI, lỗi validator, xung đột version và lỗi renderer. Không được coi việc LLM trả về văn bản là hoàn tất nếu chưa qua kiểm tra cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ.

## Activity Diagram bằng mô tả — UC-07

Sơ đồ hoạt động của use case này cần thể hiện nút bắt đầu, các hành động, điều kiện rẽ nhánh, vòng lặp sửa/tái sinh, nhánh lỗi và nút kết thúc. Bản mô tả chuẩn hóa dưới đây là cơ sở để nhóm chuyển sang UML Activity Diagram khi chốt yêu cầu.

START
  ↓
Actor khởi tạo: Xem trước và duyệt giáo án
  ↓
Nhập hoặc chọn dữ liệu
  ↓
[Kiểm tra đầu vào hợp lệ?] ── Không ──> Hiển thị lỗi theo trường ──> Sửa dữ liệu
  │ Có
  ↓
Thực hiện xử lý nghiệp vụ / gọi dịch vụ AI hoặc công cụ
  ↓
[Kiểm tra kết quả đạt yêu cầu?] ── Không ──> Cảnh báo hoặc tái xử lý có giới hạn
  │ Có
  ↓
Hiển thị kết quả để người dùng xem xét
  ↓
[Người dùng xác nhận?] ── Không ──> Chỉnh sửa / quay lại bước phù hợp
  │ Có
  ↓
Lưu version, artifact và audit log
  ↓
END

Điểm kiểm soát quan trọng là mọi vòng lặp phải có giới hạn số lần, timeout và trạng thái rõ ràng. Nếu vượt giới hạn, hệ thống chuyển sang trạng thái cần người dùng xử lý thay vì lặp vô hạn.

## Tiêu chí nghiệm thu sơ khai

Có thể xem UC-07 đạt ở mức PoC khi actor có thể khởi tạo chức năng, hệ thống xử lý dữ liệu hợp lệ, xử lý được tối thiểu một lỗi đầu vào, trả kết quả có trạng thái rõ ràng, lưu được audit và không làm mất bản nháp. Các ngưỡng thời gian và chất lượng cụ thể cần được chốt sau khi có baseline.

Phần giao diện của use case này được để trống theo yêu cầu của chủ dự án; không đưa wireframe, màu sắc, layout hoặc quyết định Figma vào tài liệu này.

# CHƯƠNG 13. USE CASE UC-08: XUẤT WORD/PDF VÀ TÀI LIỆU BÀI DẠY

Use Case UC-08 mô tả chức năng “Xuất Word/PDF và tài liệu bài dạy”, với actor chính là Giáo viên. Đây là đặc tả ở mức chuẩn bị sơ khai, dùng để thống nhất hành vi trước khi thiết kế UI, API chi tiết và database migration.

| Trường | Đặc tả |
| --- | --- |
| Mã use case | UC-08 |
| Tên | Xuất Word/PDF và tài liệu bài dạy |
| Actor chính | Giáo viên |
| Actor phụ | API, database, LLM/tool hoặc Admin tùy luồng |
| Mục tiêu | Hoàn thành chức năng với dữ liệu hợp lệ và có truy vết |
| Tiền điều kiện | Tài khoản hợp lệ; lesson/template/quyền phù hợp |
| Hậu điều kiện | Kết quả được hiển thị và lưu version/audit nếu có thay đổi |
| Kích hoạt | Actor chọn chức năng hoặc gửi yêu cầu |
| Tần suất | TBD — cần khảo sát số bài/giáo viên/ngày |
| Độ ưu tiên | Must |

## Luồng chính

Chọn định dạng và template

Nạp version đã duyệt

Renderer tạo artifact

Kiểm tra mở file và checksum

Trả link tải xuống

## Luồng thay thế và ngoại lệ

Nếu đầu vào thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống dừng xử lý và hiển thị lỗi theo trường. Nếu dịch vụ AI hoặc công cụ phụ thuộc timeout, job chuyển trạng thái Retry/Failed, ghi trace_id và cho phép người dùng thử lại. Nếu kết quả không đạt validator, hệ thống trả cảnh báo, đề xuất tái sinh có giới hạn hoặc chuyển quyền chỉnh sửa cho người dùng. Nếu phát sinh xung đột version, không ghi đè dữ liệu của người khác.

## Dữ liệu vào và ra

| Nhóm | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Input | Actor ID, lesson_id, payload chức năng, token, idempotency key |
| Process | Validation result, model/tool response, patch hoặc render result |
| Output | Result JSON, warnings, status, artifact/link hoặc error |
| Audit | Actor, action, resource, version, timestamp, trace_id |

## Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Chức năng phải tuân theo quyền actor, trạng thái lesson và schema phiên bản hiện hành. Nội dung AI chưa được duyệt phải được nhận diện là bản nháp. Các trường do giáo viên khóa không được tự động thay đổi khi tái sinh phần khác, trừ khi người dùng xác nhận.

## Sequence Diagram bằng mô tả — UC-08

Biểu đồ tuần tự của use case này mô tả thứ tự trao đổi giữa Actor, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ, LLM hoặc công cụ liên quan và cơ sở dữ liệu. Khi triển khai chính thức, nhóm có thể chuyển mô tả này thành UML Sequence Diagram bằng công cụ vẽ sơ đồ. Nội dung dưới đây được dùng làm hợp đồng hành vi ở giai đoạn chuẩn bị sơ khai.

| Bước | Đối tượng gửi | Đối tượng nhận | Thông điệp / dữ liệu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actor | Web UI | Thao tác bắt đầu Xuất Word/PDF và tài liệu bài dạy | UI tạo request |
| 2 | Web UI | API | Request JSON và token | API xác thực và validate |
| 3 | API | Application Service | Command nghiệp vụ | Service tạo context |
| 4 | Application Service | LLM/Tool/DB | Payload, schema hoặc query | Nhận kết quả trung gian |
| 5 | Service | Validator | Dữ liệu cần kiểm tra | Pass hoặc lỗi theo trường |
| 6 | API | Web UI | Status, result, warnings, trace_id | Người dùng xem và quyết định |
| 7 | System | Audit Log | Actor, action, version, timestamp | Truy vết hoàn tất |

Luồng lỗi phải được biểu diễn rõ trong thiết kế chi tiết: lỗi xác thực, lỗi dữ liệu đầu vào, timeout, lỗi nhà cung cấp AI, lỗi validator, xung đột version và lỗi renderer. Không được coi việc LLM trả về văn bản là hoàn tất nếu chưa qua kiểm tra cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ.

## Activity Diagram bằng mô tả — UC-08

Sơ đồ hoạt động của use case này cần thể hiện nút bắt đầu, các hành động, điều kiện rẽ nhánh, vòng lặp sửa/tái sinh, nhánh lỗi và nút kết thúc. Bản mô tả chuẩn hóa dưới đây là cơ sở để nhóm chuyển sang UML Activity Diagram khi chốt yêu cầu.

START
  ↓
Actor khởi tạo: Xuất Word/PDF và tài liệu bài dạy
  ↓
Nhập hoặc chọn dữ liệu
  ↓
[Kiểm tra đầu vào hợp lệ?] ── Không ──> Hiển thị lỗi theo trường ──> Sửa dữ liệu
  │ Có
  ↓
Thực hiện xử lý nghiệp vụ / gọi dịch vụ AI hoặc công cụ
  ↓
[Kiểm tra kết quả đạt yêu cầu?] ── Không ──> Cảnh báo hoặc tái xử lý có giới hạn
  │ Có
  ↓
Hiển thị kết quả để người dùng xem xét
  ↓
[Người dùng xác nhận?] ── Không ──> Chỉnh sửa / quay lại bước phù hợp
  │ Có
  ↓
Lưu version, artifact và audit log
  ↓
END

Điểm kiểm soát quan trọng là mọi vòng lặp phải có giới hạn số lần, timeout và trạng thái rõ ràng. Nếu vượt giới hạn, hệ thống chuyển sang trạng thái cần người dùng xử lý thay vì lặp vô hạn.

## Tiêu chí nghiệm thu sơ khai

Có thể xem UC-08 đạt ở mức PoC khi actor có thể khởi tạo chức năng, hệ thống xử lý dữ liệu hợp lệ, xử lý được tối thiểu một lỗi đầu vào, trả kết quả có trạng thái rõ ràng, lưu được audit và không làm mất bản nháp. Các ngưỡng thời gian và chất lượng cụ thể cần được chốt sau khi có baseline.

Phần giao diện của use case này được để trống theo yêu cầu của chủ dự án; không đưa wireframe, màu sắc, layout hoặc quyết định Figma vào tài liệu này.

# CHƯƠNG 14. USE CASE UC-09: TẠO SLIDE BÀI GIẢNG

Use Case UC-09 mô tả chức năng “Tạo slide bài giảng”, với actor chính là Giáo viên. Đây là đặc tả ở mức chuẩn bị sơ khai, dùng để thống nhất hành vi trước khi thiết kế UI, API chi tiết và database migration.

| Trường | Đặc tả |
| --- | --- |
| Mã use case | UC-09 |
| Tên | Tạo slide bài giảng |
| Actor chính | Giáo viên |
| Actor phụ | API, database, LLM/tool hoặc Admin tùy luồng |
| Mục tiêu | Hoàn thành chức năng với dữ liệu hợp lệ và có truy vết |
| Tiền điều kiện | Tài khoản hợp lệ; lesson/template/quyền phù hợp |
| Hậu điều kiện | Kết quả được hiển thị và lưu version/audit nếu có thay đổi |
| Kích hoạt | Actor chọn chức năng hoặc gửi yêu cầu |
| Tần suất | TBD — cần khảo sát số bài/giáo viên/ngày |
| Độ ưu tiên | Must |

## Luồng chính

Chọn số slide và phong cách

Phân bổ nội dung theo hoạt động

Sinh slide JSON

Preview và chỉnh layout

Lưu slide version

## Luồng thay thế và ngoại lệ

Nếu đầu vào thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống dừng xử lý và hiển thị lỗi theo trường. Nếu dịch vụ AI hoặc công cụ phụ thuộc timeout, job chuyển trạng thái Retry/Failed, ghi trace_id và cho phép người dùng thử lại. Nếu kết quả không đạt validator, hệ thống trả cảnh báo, đề xuất tái sinh có giới hạn hoặc chuyển quyền chỉnh sửa cho người dùng. Nếu phát sinh xung đột version, không ghi đè dữ liệu của người khác.

## Dữ liệu vào và ra

| Nhóm | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Input | Actor ID, lesson_id, payload chức năng, token, idempotency key |
| Process | Validation result, model/tool response, patch hoặc render result |
| Output | Result JSON, warnings, status, artifact/link hoặc error |
| Audit | Actor, action, resource, version, timestamp, trace_id |

## Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Chức năng phải tuân theo quyền actor, trạng thái lesson và schema phiên bản hiện hành. Nội dung AI chưa được duyệt phải được nhận diện là bản nháp. Các trường do giáo viên khóa không được tự động thay đổi khi tái sinh phần khác, trừ khi người dùng xác nhận.

## Sequence Diagram bằng mô tả — UC-09

Biểu đồ tuần tự của use case này mô tả thứ tự trao đổi giữa Actor, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ, LLM hoặc công cụ liên quan và cơ sở dữ liệu. Khi triển khai chính thức, nhóm có thể chuyển mô tả này thành UML Sequence Diagram bằng công cụ vẽ sơ đồ. Nội dung dưới đây được dùng làm hợp đồng hành vi ở giai đoạn chuẩn bị sơ khai.

| Bước | Đối tượng gửi | Đối tượng nhận | Thông điệp / dữ liệu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actor | Web UI | Thao tác bắt đầu Tạo slide bài giảng | UI tạo request |
| 2 | Web UI | API | Request JSON và token | API xác thực và validate |
| 3 | API | Application Service | Command nghiệp vụ | Service tạo context |
| 4 | Application Service | LLM/Tool/DB | Payload, schema hoặc query | Nhận kết quả trung gian |
| 5 | Service | Validator | Dữ liệu cần kiểm tra | Pass hoặc lỗi theo trường |
| 6 | API | Web UI | Status, result, warnings, trace_id | Người dùng xem và quyết định |
| 7 | System | Audit Log | Actor, action, version, timestamp | Truy vết hoàn tất |

Luồng lỗi phải được biểu diễn rõ trong thiết kế chi tiết: lỗi xác thực, lỗi dữ liệu đầu vào, timeout, lỗi nhà cung cấp AI, lỗi validator, xung đột version và lỗi renderer. Không được coi việc LLM trả về văn bản là hoàn tất nếu chưa qua kiểm tra cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ.

## Activity Diagram bằng mô tả — UC-09

Sơ đồ hoạt động của use case này cần thể hiện nút bắt đầu, các hành động, điều kiện rẽ nhánh, vòng lặp sửa/tái sinh, nhánh lỗi và nút kết thúc. Bản mô tả chuẩn hóa dưới đây là cơ sở để nhóm chuyển sang UML Activity Diagram khi chốt yêu cầu.

START
  ↓
Actor khởi tạo: Tạo slide bài giảng
  ↓
Nhập hoặc chọn dữ liệu
  ↓
[Kiểm tra đầu vào hợp lệ?] ── Không ──> Hiển thị lỗi theo trường ──> Sửa dữ liệu
  │ Có
  ↓
Thực hiện xử lý nghiệp vụ / gọi dịch vụ AI hoặc công cụ
  ↓
[Kiểm tra kết quả đạt yêu cầu?] ── Không ──> Cảnh báo hoặc tái xử lý có giới hạn
  │ Có
  ↓
Hiển thị kết quả để người dùng xem xét
  ↓
[Người dùng xác nhận?] ── Không ──> Chỉnh sửa / quay lại bước phù hợp
  │ Có
  ↓
Lưu version, artifact và audit log
  ↓
END

Điểm kiểm soát quan trọng là mọi vòng lặp phải có giới hạn số lần, timeout và trạng thái rõ ràng. Nếu vượt giới hạn, hệ thống chuyển sang trạng thái cần người dùng xử lý thay vì lặp vô hạn.

## Tiêu chí nghiệm thu sơ khai

Có thể xem UC-09 đạt ở mức PoC khi actor có thể khởi tạo chức năng, hệ thống xử lý dữ liệu hợp lệ, xử lý được tối thiểu một lỗi đầu vào, trả kết quả có trạng thái rõ ràng, lưu được audit và không làm mất bản nháp. Các ngưỡng thời gian và chất lượng cụ thể cần được chốt sau khi có baseline.

Phần giao diện của use case này được để trống theo yêu cầu của chủ dự án; không đưa wireframe, màu sắc, layout hoặc quyết định Figma vào tài liệu này.

# CHƯƠNG 15. USE CASE UC-10: TẠO HÌNH MINH HỌA TOÁN HỌC

Use Case UC-10 mô tả chức năng “Tạo hình minh họa Toán học”, với actor chính là Giáo viên. Đây là đặc tả ở mức chuẩn bị sơ khai, dùng để thống nhất hành vi trước khi thiết kế UI, API chi tiết và database migration.

| Trường | Đặc tả |
| --- | --- |
| Mã use case | UC-10 |
| Tên | Tạo hình minh họa Toán học |
| Actor chính | Giáo viên |
| Actor phụ | API, database, LLM/tool hoặc Admin tùy luồng |
| Mục tiêu | Hoàn thành chức năng với dữ liệu hợp lệ và có truy vết |
| Tiền điều kiện | Tài khoản hợp lệ; lesson/template/quyền phù hợp |
| Hậu điều kiện | Kết quả được hiển thị và lưu version/audit nếu có thay đổi |
| Kích hoạt | Actor chọn chức năng hoặc gửi yêu cầu |
| Tần suất | TBD — cần khảo sát số bài/giáo viên/ngày |
| Độ ưu tiên | Must |

## Luồng chính

Chọn loại hình/nhập tham số

Kiểm tra ràng buộc

Gọi MCP Geometry

Render SVG/PNG

Gắn hình vào giáo án/slide

## Luồng thay thế và ngoại lệ

Nếu đầu vào thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống dừng xử lý và hiển thị lỗi theo trường. Nếu dịch vụ AI hoặc công cụ phụ thuộc timeout, job chuyển trạng thái Retry/Failed, ghi trace_id và cho phép người dùng thử lại. Nếu kết quả không đạt validator, hệ thống trả cảnh báo, đề xuất tái sinh có giới hạn hoặc chuyển quyền chỉnh sửa cho người dùng. Nếu phát sinh xung đột version, không ghi đè dữ liệu của người khác.

## Dữ liệu vào và ra

| Nhóm | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Input | Actor ID, lesson_id, payload chức năng, token, idempotency key |
| Process | Validation result, model/tool response, patch hoặc render result |
| Output | Result JSON, warnings, status, artifact/link hoặc error |
| Audit | Actor, action, resource, version, timestamp, trace_id |

## Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Chức năng phải tuân theo quyền actor, trạng thái lesson và schema phiên bản hiện hành. Nội dung AI chưa được duyệt phải được nhận diện là bản nháp. Các trường do giáo viên khóa không được tự động thay đổi khi tái sinh phần khác, trừ khi người dùng xác nhận.

## Sequence Diagram bằng mô tả — UC-10

Biểu đồ tuần tự của use case này mô tả thứ tự trao đổi giữa Actor, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ, LLM hoặc công cụ liên quan và cơ sở dữ liệu. Khi triển khai chính thức, nhóm có thể chuyển mô tả này thành UML Sequence Diagram bằng công cụ vẽ sơ đồ. Nội dung dưới đây được dùng làm hợp đồng hành vi ở giai đoạn chuẩn bị sơ khai.

| Bước | Đối tượng gửi | Đối tượng nhận | Thông điệp / dữ liệu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actor | Web UI | Thao tác bắt đầu Tạo hình minh họa Toán học | UI tạo request |
| 2 | Web UI | API | Request JSON và token | API xác thực và validate |
| 3 | API | Application Service | Command nghiệp vụ | Service tạo context |
| 4 | Application Service | LLM/Tool/DB | Payload, schema hoặc query | Nhận kết quả trung gian |
| 5 | Service | Validator | Dữ liệu cần kiểm tra | Pass hoặc lỗi theo trường |
| 6 | API | Web UI | Status, result, warnings, trace_id | Người dùng xem và quyết định |
| 7 | System | Audit Log | Actor, action, version, timestamp | Truy vết hoàn tất |

Luồng lỗi phải được biểu diễn rõ trong thiết kế chi tiết: lỗi xác thực, lỗi dữ liệu đầu vào, timeout, lỗi nhà cung cấp AI, lỗi validator, xung đột version và lỗi renderer. Không được coi việc LLM trả về văn bản là hoàn tất nếu chưa qua kiểm tra cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ.

## Activity Diagram bằng mô tả — UC-10

Sơ đồ hoạt động của use case này cần thể hiện nút bắt đầu, các hành động, điều kiện rẽ nhánh, vòng lặp sửa/tái sinh, nhánh lỗi và nút kết thúc. Bản mô tả chuẩn hóa dưới đây là cơ sở để nhóm chuyển sang UML Activity Diagram khi chốt yêu cầu.

START
  ↓
Actor khởi tạo: Tạo hình minh họa Toán học
  ↓
Nhập hoặc chọn dữ liệu
  ↓
[Kiểm tra đầu vào hợp lệ?] ── Không ──> Hiển thị lỗi theo trường ──> Sửa dữ liệu
  │ Có
  ↓
Thực hiện xử lý nghiệp vụ / gọi dịch vụ AI hoặc công cụ
  ↓
[Kiểm tra kết quả đạt yêu cầu?] ── Không ──> Cảnh báo hoặc tái xử lý có giới hạn
  │ Có
  ↓
Hiển thị kết quả để người dùng xem xét
  ↓
[Người dùng xác nhận?] ── Không ──> Chỉnh sửa / quay lại bước phù hợp
  │ Có
  ↓
Lưu version, artifact và audit log
  ↓
END

Điểm kiểm soát quan trọng là mọi vòng lặp phải có giới hạn số lần, timeout và trạng thái rõ ràng. Nếu vượt giới hạn, hệ thống chuyển sang trạng thái cần người dùng xử lý thay vì lặp vô hạn.

## Tiêu chí nghiệm thu sơ khai

Có thể xem UC-10 đạt ở mức PoC khi actor có thể khởi tạo chức năng, hệ thống xử lý dữ liệu hợp lệ, xử lý được tối thiểu một lỗi đầu vào, trả kết quả có trạng thái rõ ràng, lưu được audit và không làm mất bản nháp. Các ngưỡng thời gian và chất lượng cụ thể cần được chốt sau khi có baseline.

Phần giao diện của use case này được để trống theo yêu cầu của chủ dự án; không đưa wireframe, màu sắc, layout hoặc quyết định Figma vào tài liệu này.

# CHƯƠNG 16. USE CASE UC-11: QUẢN LÝ MẪU VÀ CẤU HÌNH

Use Case UC-11 mô tả chức năng “Quản lý mẫu và cấu hình”, với actor chính là Admin. Đây là đặc tả ở mức chuẩn bị sơ khai, dùng để thống nhất hành vi trước khi thiết kế UI, API chi tiết và database migration.

| Trường | Đặc tả |
| --- | --- |
| Mã use case | UC-11 |
| Tên | Quản lý mẫu và cấu hình |
| Actor chính | Admin |
| Actor phụ | API, database, LLM/tool hoặc Admin tùy luồng |
| Mục tiêu | Hoàn thành chức năng với dữ liệu hợp lệ và có truy vết |
| Tiền điều kiện | Tài khoản hợp lệ; lesson/template/quyền phù hợp |
| Hậu điều kiện | Kết quả được hiển thị và lưu version/audit nếu có thay đổi |
| Kích hoạt | Actor chọn chức năng hoặc gửi yêu cầu |
| Tần suất | TBD — cần khảo sát số bài/giáo viên/ngày |
| Độ ưu tiên | Should |

## Luồng chính

Mở khu vực quản trị

Tải hoặc tạo template

Kiểm tra phiên bản

Kích hoạt mẫu

Ghi audit và thông báo

## Luồng thay thế và ngoại lệ

Nếu đầu vào thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống dừng xử lý và hiển thị lỗi theo trường. Nếu dịch vụ AI hoặc công cụ phụ thuộc timeout, job chuyển trạng thái Retry/Failed, ghi trace_id và cho phép người dùng thử lại. Nếu kết quả không đạt validator, hệ thống trả cảnh báo, đề xuất tái sinh có giới hạn hoặc chuyển quyền chỉnh sửa cho người dùng. Nếu phát sinh xung đột version, không ghi đè dữ liệu của người khác.

## Dữ liệu vào và ra

| Nhóm | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Input | Actor ID, lesson_id, payload chức năng, token, idempotency key |
| Process | Validation result, model/tool response, patch hoặc render result |
| Output | Result JSON, warnings, status, artifact/link hoặc error |
| Audit | Actor, action, resource, version, timestamp, trace_id |

## Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Chức năng phải tuân theo quyền actor, trạng thái lesson và schema phiên bản hiện hành. Nội dung AI chưa được duyệt phải được nhận diện là bản nháp. Các trường do giáo viên khóa không được tự động thay đổi khi tái sinh phần khác, trừ khi người dùng xác nhận.

## Sequence Diagram bằng mô tả — UC-11

Biểu đồ tuần tự của use case này mô tả thứ tự trao đổi giữa Actor, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ, LLM hoặc công cụ liên quan và cơ sở dữ liệu. Khi triển khai chính thức, nhóm có thể chuyển mô tả này thành UML Sequence Diagram bằng công cụ vẽ sơ đồ. Nội dung dưới đây được dùng làm hợp đồng hành vi ở giai đoạn chuẩn bị sơ khai.

| Bước | Đối tượng gửi | Đối tượng nhận | Thông điệp / dữ liệu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actor | Web UI | Thao tác bắt đầu Quản lý mẫu và cấu hình | UI tạo request |
| 2 | Web UI | API | Request JSON và token | API xác thực và validate |
| 3 | API | Application Service | Command nghiệp vụ | Service tạo context |
| 4 | Application Service | LLM/Tool/DB | Payload, schema hoặc query | Nhận kết quả trung gian |
| 5 | Service | Validator | Dữ liệu cần kiểm tra | Pass hoặc lỗi theo trường |
| 6 | API | Web UI | Status, result, warnings, trace_id | Người dùng xem và quyết định |
| 7 | System | Audit Log | Actor, action, version, timestamp | Truy vết hoàn tất |

Luồng lỗi phải được biểu diễn rõ trong thiết kế chi tiết: lỗi xác thực, lỗi dữ liệu đầu vào, timeout, lỗi nhà cung cấp AI, lỗi validator, xung đột version và lỗi renderer. Không được coi việc LLM trả về văn bản là hoàn tất nếu chưa qua kiểm tra cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ.

## Activity Diagram bằng mô tả — UC-11

Sơ đồ hoạt động của use case này cần thể hiện nút bắt đầu, các hành động, điều kiện rẽ nhánh, vòng lặp sửa/tái sinh, nhánh lỗi và nút kết thúc. Bản mô tả chuẩn hóa dưới đây là cơ sở để nhóm chuyển sang UML Activity Diagram khi chốt yêu cầu.

START
  ↓
Actor khởi tạo: Quản lý mẫu và cấu hình
  ↓
Nhập hoặc chọn dữ liệu
  ↓
[Kiểm tra đầu vào hợp lệ?] ── Không ──> Hiển thị lỗi theo trường ──> Sửa dữ liệu
  │ Có
  ↓
Thực hiện xử lý nghiệp vụ / gọi dịch vụ AI hoặc công cụ
  ↓
[Kiểm tra kết quả đạt yêu cầu?] ── Không ──> Cảnh báo hoặc tái xử lý có giới hạn
  │ Có
  ↓
Hiển thị kết quả để người dùng xem xét
  ↓
[Người dùng xác nhận?] ── Không ──> Chỉnh sửa / quay lại bước phù hợp
  │ Có
  ↓
Lưu version, artifact và audit log
  ↓
END

Điểm kiểm soát quan trọng là mọi vòng lặp phải có giới hạn số lần, timeout và trạng thái rõ ràng. Nếu vượt giới hạn, hệ thống chuyển sang trạng thái cần người dùng xử lý thay vì lặp vô hạn.

## Tiêu chí nghiệm thu sơ khai

Có thể xem UC-11 đạt ở mức PoC khi actor có thể khởi tạo chức năng, hệ thống xử lý dữ liệu hợp lệ, xử lý được tối thiểu một lỗi đầu vào, trả kết quả có trạng thái rõ ràng, lưu được audit và không làm mất bản nháp. Các ngưỡng thời gian và chất lượng cụ thể cần được chốt sau khi có baseline.

Phần giao diện của use case này được để trống theo yêu cầu của chủ dự án; không đưa wireframe, màu sắc, layout hoặc quyết định Figma vào tài liệu này.

# CHƯƠNG 17. USE CASE UC-12: XEM LỊCH SỬ VÀ KHÔI PHỤC VERSION

Use Case UC-12 mô tả chức năng “Xem lịch sử và khôi phục version”, với actor chính là Giáo viên/Admin. Đây là đặc tả ở mức chuẩn bị sơ khai, dùng để thống nhất hành vi trước khi thiết kế UI, API chi tiết và database migration.

| Trường | Đặc tả |
| --- | --- |
| Mã use case | UC-12 |
| Tên | Xem lịch sử và khôi phục version |
| Actor chính | Giáo viên/Admin |
| Actor phụ | API, database, LLM/tool hoặc Admin tùy luồng |
| Mục tiêu | Hoàn thành chức năng với dữ liệu hợp lệ và có truy vết |
| Tiền điều kiện | Tài khoản hợp lệ; lesson/template/quyền phù hợp |
| Hậu điều kiện | Kết quả được hiển thị và lưu version/audit nếu có thay đổi |
| Kích hoạt | Actor chọn chức năng hoặc gửi yêu cầu |
| Tần suất | TBD — cần khảo sát số bài/giáo viên/ngày |
| Độ ưu tiên | Should |

## Luồng chính

Mở lịch sử lesson

So sánh các version

Chọn version cần khôi phục

Tạo version mới từ bản cũ

Ghi nhận thao tác

## Luồng thay thế và ngoại lệ

Nếu đầu vào thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống dừng xử lý và hiển thị lỗi theo trường. Nếu dịch vụ AI hoặc công cụ phụ thuộc timeout, job chuyển trạng thái Retry/Failed, ghi trace_id và cho phép người dùng thử lại. Nếu kết quả không đạt validator, hệ thống trả cảnh báo, đề xuất tái sinh có giới hạn hoặc chuyển quyền chỉnh sửa cho người dùng. Nếu phát sinh xung đột version, không ghi đè dữ liệu của người khác.

## Dữ liệu vào và ra

| Nhóm | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Input | Actor ID, lesson_id, payload chức năng, token, idempotency key |
| Process | Validation result, model/tool response, patch hoặc render result |
| Output | Result JSON, warnings, status, artifact/link hoặc error |
| Audit | Actor, action, resource, version, timestamp, trace_id |

## Quy tắc nghiệp vụ liên quan

Chức năng phải tuân theo quyền actor, trạng thái lesson và schema phiên bản hiện hành. Nội dung AI chưa được duyệt phải được nhận diện là bản nháp. Các trường do giáo viên khóa không được tự động thay đổi khi tái sinh phần khác, trừ khi người dùng xác nhận.

## Sequence Diagram bằng mô tả — UC-12

Biểu đồ tuần tự của use case này mô tả thứ tự trao đổi giữa Actor, giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ, LLM hoặc công cụ liên quan và cơ sở dữ liệu. Khi triển khai chính thức, nhóm có thể chuyển mô tả này thành UML Sequence Diagram bằng công cụ vẽ sơ đồ. Nội dung dưới đây được dùng làm hợp đồng hành vi ở giai đoạn chuẩn bị sơ khai.

| Bước | Đối tượng gửi | Đối tượng nhận | Thông điệp / dữ liệu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actor | Web UI | Thao tác bắt đầu Xem lịch sử và khôi phục version | UI tạo request |
| 2 | Web UI | API | Request JSON và token | API xác thực và validate |
| 3 | API | Application Service | Command nghiệp vụ | Service tạo context |
| 4 | Application Service | LLM/Tool/DB | Payload, schema hoặc query | Nhận kết quả trung gian |
| 5 | Service | Validator | Dữ liệu cần kiểm tra | Pass hoặc lỗi theo trường |
| 6 | API | Web UI | Status, result, warnings, trace_id | Người dùng xem và quyết định |
| 7 | System | Audit Log | Actor, action, version, timestamp | Truy vết hoàn tất |

Luồng lỗi phải được biểu diễn rõ trong thiết kế chi tiết: lỗi xác thực, lỗi dữ liệu đầu vào, timeout, lỗi nhà cung cấp AI, lỗi validator, xung đột version và lỗi renderer. Không được coi việc LLM trả về văn bản là hoàn tất nếu chưa qua kiểm tra cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ.

## Activity Diagram bằng mô tả — UC-12

Sơ đồ hoạt động của use case này cần thể hiện nút bắt đầu, các hành động, điều kiện rẽ nhánh, vòng lặp sửa/tái sinh, nhánh lỗi và nút kết thúc. Bản mô tả chuẩn hóa dưới đây là cơ sở để nhóm chuyển sang UML Activity Diagram khi chốt yêu cầu.

START
  ↓
Actor khởi tạo: Xem lịch sử và khôi phục version
  ↓
Nhập hoặc chọn dữ liệu
  ↓
[Kiểm tra đầu vào hợp lệ?] ── Không ──> Hiển thị lỗi theo trường ──> Sửa dữ liệu
  │ Có
  ↓
Thực hiện xử lý nghiệp vụ / gọi dịch vụ AI hoặc công cụ
  ↓
[Kiểm tra kết quả đạt yêu cầu?] ── Không ──> Cảnh báo hoặc tái xử lý có giới hạn
  │ Có
  ↓
Hiển thị kết quả để người dùng xem xét
  ↓
[Người dùng xác nhận?] ── Không ──> Chỉnh sửa / quay lại bước phù hợp
  │ Có
  ↓
Lưu version, artifact và audit log
  ↓
END

Điểm kiểm soát quan trọng là mọi vòng lặp phải có giới hạn số lần, timeout và trạng thái rõ ràng. Nếu vượt giới hạn, hệ thống chuyển sang trạng thái cần người dùng xử lý thay vì lặp vô hạn.

## Tiêu chí nghiệm thu sơ khai

Có thể xem UC-12 đạt ở mức PoC khi actor có thể khởi tạo chức năng, hệ thống xử lý dữ liệu hợp lệ, xử lý được tối thiểu một lỗi đầu vào, trả kết quả có trạng thái rõ ràng, lưu được audit và không làm mất bản nháp. Các ngưỡng thời gian và chất lượng cụ thể cần được chốt sau khi có baseline.

Phần giao diện của use case này được để trống theo yêu cầu của chủ dự án; không đưa wireframe, màu sắc, layout hoặc quyết định Figma vào tài liệu này.

# CHƯƠNG 18. KIẾN TRÚC SƠ KHAI

Kiến trúc đề xuất gồm Web/App Client, API Gateway, Auth/RBAC, Lesson Service, Generation Orchestrator, LLM Gateway, Curriculum Validator, Local Material Service, Interactive Content Service, Export Renderer, Object Storage, Database và Audit/Observability. Các thành phần AI và tool được đặt sau adapter để thay đổi nhà cung cấp.

| Lớp | Thành phần | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Presentation | Web UI / Chat / Form | Nhập, xem, sửa, xác nhận; chi tiết giao diện để trống |
| API | FastAPI Gateway | Auth, validation, routing, error contract |
| Application | Orchestrator/Jobs | Điều phối workflow, retry, idempotency |
| Domain | Lesson/Validator/Content | Quy tắc bài học và chất lượng |
| Integration | LLM/Material/MCP | Adapter tới AI và tool |
| Data | PostgreSQL/Object Storage | Metadata, version, artifact |
| Operations | Log/Trace/Metric | Quan sát, cảnh báo và audit |

## Luồng dữ liệu sơ khai

Teacher → API → Lesson Workspace → Generation Job → LLM Gateway
                                      ↓
                         Curriculum Validator → Local/Interactive Generators
                                      ↓
                         Lesson Version → Preview → Review/Approve
                                      ↓
                         DOCX/PDF/JSON Artifact → Object Storage

# CHƯƠNG 19. MÔ HÌNH DỮ LIỆU SƠ KHAI

| Entity | Trường đề xuất | Quan hệ |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, role, status, created_at | Có nhiều Lesson/Audit |
| Lesson | id, owner_id, subject, topic, duration, audience, status | Có nhiều Version |
| LessonVersion | id, lesson_id, version, input_json, plan_json | Có nhiều Activity/Output |
| Activity | ordinal, type, objective, product, organization | Thuộc Version |
| LocalMaterial | title, context, source, freshness, verified | Thuộc LessonVersion |
| InteractiveSet | type, questions, answers, duration | Thuộc LessonVersion |
| Artifact | format, uri, checksum, template_version | Sinh từ Version |
| Review | actor, status, comment, created_at | Thuộc Version |
| AuditEvent | actor, action, resource, metadata | Theo dõi mọi thao tác |

# CHƯƠNG 20. API VÀ HỢP ĐỒNG DỮ LIỆU SƠ KHAI

| Method | Endpoint đề xuất | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/lessons | Tạo lesson |
| GET | /api/v1/lessons/{id} | Lấy lesson/version |
| POST | /api/v1/lessons/{id}/generate | Sinh kế hoạch |
| POST | /api/v1/lessons/{id}/materials | Sinh/gợi ý ngữ liệu |
| POST | /api/v1/lessons/{id}/interactive | Sinh trò chơi/câu hỏi |
| POST | /api/v1/lessons/{id}/edit | Chỉnh sửa bằng chat |
| POST | /api/v1/lessons/{id}/review | Review/approve |
| POST | /api/v1/lessons/{id}/export | Xuất artifact |
| GET | /api/v1/jobs/{id} | Theo dõi job |
| GET | /api/v1/artifacts/{id} | Lấy artifact |

{
  "title": "string",
  "duration_minutes": 90,
  "audience": {"description": "string", "level": "mixed"},
  "activities": [
    {
      "ordinal": 1,
      "type": "opening",
      "objective": "string",
      "task": "string",
      "product": "string",
      "organization": {"teacher": "string", "students": "string"}
    }
  ],
  "local_materials": [],
  "interactive_set": {}
}

# CHƯƠNG 21. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

| Nhóm test | Phạm vi | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Unit | Schema, validator, parser, rule | Thiếu activity, duration âm |
| Integration | API–LLM–DB–renderer | Generate job end-to-end |
| Security | Auth, RBAC, upload, injection | Actor không có quyền approve |
| Performance | Latency, timeout, concurrency | 50 job đồng thời |
| Artifact | DOCX/PDF mở được và format | Heading, bảng, font, link |
| Human evaluation | Giáo viên chấm chất lượng | Mục tiêu, sản phẩm, phù hợp lớp |
| Regression | Prompt/template version | Output không suy giảm sau đổi prompt |

## KPI đề xuất

| KPI | Định nghĩa | Trạng thái ban đầu |
| --- | --- | --- |
| Draft latency | Thời gian request tới preview | TBD |
| Schema pass | Tỷ lệ output hợp lệ trước sửa | TBD |
| 4-activity compliance | Tỷ lệ đủ bốn hoạt động | TBD |
| Edit effort | Số chỉnh sửa trung bình | TBD |
| Teacher acceptance | Tỷ lệ bản được giáo viên dùng tiếp | TBD |
| Artifact success | Tỷ lệ file mở/format đạt | TBD |

# CHƯƠNG 22. PHẦN THIẾT KẾ GIAO DIỆN — ĐỂ TRỐNG

Theo yêu cầu của chủ dự án, chương này được để trống để bổ sung sau. Nhóm có thể điền các nội dung sau trong phiên bản tiếp theo: User Flow, Information Architecture, wireframe, UI component, prototype Figma, thiết kế chat/form, màn hình kết quả, trạng thái loading/error, accessibility, responsive, design system và quy tắc hiển thị cảnh báo AI.

## 22.1. User Flow

[ĐỂ TRỐNG — CHỦ DỰ ÁN BỔ SUNG SAU]

## 22.2. Sitemap và Information Architecture

[ĐỂ TRỐNG — CHỦ DỰ ÁN BỔ SUNG SAU]

## 22.3. Wireframe màn hình nhập bài học

[ĐỂ TRỐNG — CHỦ DỰ ÁN BỔ SUNG SAU]

## 22.4. Wireframe màn hình xem/sửa kết quả

[ĐỂ TRỐNG — CHỦ DỰ ÁN BỔ SUNG SAU]

## 22.5. Wireframe màn hình review/export

[ĐỂ TRỐNG — CHỦ DỰ ÁN BỔ SUNG SAU]

## 22.6. Design System

[ĐỂ TRỐNG — CHỦ DỰ ÁN BỔ SUNG SAU]

## 22.7. Prototype Figma

[ĐỂ TRỐNG — CHỦ DỰ ÁN BỔ SUNG SAU]

## 22.8. Accessibility và Responsive

[ĐỂ TRỐNG — CHỦ DỰ ÁN BỔ SUNG SAU]

# CHƯƠNG 23. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ TIẾN ĐỘ

| Tuần | Giai đoạn | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát và chốt scope | Tài liệu này, stakeholder, backlog |
| 2 | SRS và Use Case | Đặc tả yêu cầu, UC, sequence/activity |
| 3 | Schema và validator | JSON Schema, rule engine, fixtures |
| 4 | LLM Gateway | Prompt version, model adapter, logging |
| 5 | Core Lesson | Lesson/version/activity/review |
| 6 | Content generators | Local material, interactive set |
| 7 | Export | DOCX/PDF template và artifact |
| 8 | Integration | Luồng end-to-end, auth, audit |
| 9 | User test | Giáo viên dùng thử và phản hồi |
| 10 | Ổn định | Sửa lỗi, benchmark, báo cáo PoC |

# CHƯƠNG 24. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP

| Rủi ro | Tác động | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| AI sai kiến thức | Cao | Nguồn, validator, giáo viên duyệt, cảnh báo |
| Sai cấu trúc | Cao | Schema bắt buộc và rule test |
| Ngữ liệu địa phương lỗi thời | Cao | Nguồn, timestamp, xác minh người dùng |
| Prompt injection | Cao | Tách dữ liệu/chỉ thị, allowlist tool |
| Lộ dữ liệu giáo viên | Cao | TLS, RBAC, minimization, retention |
| Chi phí LLM | Trung bình | Quota, cache, routing, retry |
| Vỡ file export | Trung bình | Template, golden file, smoke test |
| Phụ thuộc vendor | Trung bình | Adapter và fallback |
| Phạm vi phình to | Cao | MVP, change control, backlog |

# CHƯƠNG 25. KẾT LUẬN SƠ KHAI

LessonAI có tiềm năng giải quyết một quy trình có tính lặp lại cao trong công việc chuyên môn của giáo viên. Tuy nhiên, giá trị của hệ thống không nằm ở việc sinh văn bản nhanh בלבד mà ở khả năng sinh nội dung có cấu trúc, cho phép kiểm tra, chỉnh sửa, truy vết và xuất thành hồ sơ dùng được. Tài liệu này chuyển ý tưởng ban đầu thành baseline để nhóm tiếp tục xác nhận với giáo viên, tổ trưởng và đội kỹ thuật.

Các quyết định còn cần chốt gồm: phạm vi cấp học/môn học trong MVP; cấu trúc pháp lý/khung giáo án chính thức; nhà cung cấp LLM; chiến lược nguồn ngữ liệu địa phương; template Word/PDF; quy trình review; chính sách dữ liệu; và bộ tiêu chí đánh giá. Không nên bắt đầu phát triển đầy đủ trước khi các điểm này được thống nhất.

# PHỤ LỤC A. GLOSSARY

Lesson Plan Generator: chức năng sinh kế hoạch bài dạy.

Human-in-the-loop: người dùng kiểm tra và quyết định trước khi chấp nhận đầu ra.

Prompt: chỉ thị và ngữ cảnh gửi cho mô hình.

Structured output: kết quả theo schema máy kiểm tra được.

Version: snapshot nội dung tại một thời điểm.

Artifact: tệp hoặc tài nguyên được sinh.

Validator: bộ kiểm tra schema và quy tắc.

Audit: nhật ký thao tác phục vụ truy vết.

# PHỤ LỤC B. MA TRẬN TRUY VẾT

FR-01 → UC-01 → Auth test

FR-02 → UC-02 → Lesson create test

FR-03/04 → UC-03 → Generation/schema tests

FR-05 → UC-04 → Local material/source tests

FR-06 → UC-05 → Interactive content tests

FR-07/08 → UC-06 → Patch/diff tests

FR-09 → UC-07 → Review workflow tests

FR-10 → UC-08 → Artifact tests

FR-11 → UC-12 → Version restore tests

# PHỤ LỤC C. CHECKLIST CÂU HỎI CẦN XÁC NHẬN

Những cấp/lớp và môn nào thuộc MVP?

Khung 4 hoạt động chính thức sẽ dùng văn bản/mẫu nào?

Có cần xuất Word, PDF hay cả hai?

Giáo viên có được đưa dữ liệu lớp vào prompt không?

Nguồn ngữ liệu địa phương lấy từ đâu?

Ai có quyền Review và Approve?

Có cần chat streaming hay chỉ tạo job?

Template Word/PDF do ai cung cấp?

Số bài/người dùng/ngày dự kiến?

Tiêu chí thế nào được xem là giáo án dùng được?

# PHỤ LỤC D. PROMPT CONTRACT VÀ CHÍNH SÁCH SINH NỘI DUNG

Phần này được đưa vào tài liệu chuẩn bị sơ khai để nhóm có thể tiếp tục phân tích và chuyển hóa thành đặc tả chính thức. Các nội dung cần được xác nhận bởi chủ dự án và người dùng nghiệp vụ trước khi triển khai.

System role: trợ lý thiết kế kế hoạch bài dạy, không thay thế giáo viên.

Input context: chủ đề, thời lượng, đối tượng, mục tiêu, địa phương và yêu cầu đầu ra.

Output contract: chỉ trả JSON theo schema; nếu thiếu thông tin, trả danh sách clarification_questions.

Safety: không khẳng định nội dung hiện thời nếu chưa có nguồn; đánh dấu needs_verification.

Quality gate: tự kiểm tra đủ bốn hoạt động, mục tiêu có thể quan sát và sản phẩm có thể thu thập.

| Câu hỏi xác nhận | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận nội dung của PHỤ LỤC D. PROMPT CONTRACT VÀ CHÍNH SÁCH SINH NỘI DUNG? | Chủ dự án / Giáo viên | TBD |
| Có cần thay đổi trong MVP? | Product owner | TBD |
| Có cần test riêng? | Tech lead | TBD |

# PHỤ LỤC E. CHÍNH SÁCH VERSION VÀ TRẠNG THÁI

Phần này được đưa vào tài liệu chuẩn bị sơ khai để nhóm có thể tiếp tục phân tích và chuyển hóa thành đặc tả chính thức. Các nội dung cần được xác nhận bởi chủ dự án và người dùng nghiệp vụ trước khi triển khai.

Draft: người dùng đang nhập hoặc kết quả chưa kiểm tra.

Generating: job đang gọi LLM/tool.

Generated: có kết quả nhưng chưa được người dùng xác nhận.

Reviewed: người dùng/tổ trưởng đã xem và có thể còn nhận xét.

Approved: người có quyền xác nhận dùng để export chính thức.

Archived: version không còn dùng trong workspace nhưng vẫn truy vết.

| Câu hỏi xác nhận | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận nội dung của PHỤ LỤC E. CHÍNH SÁCH VERSION VÀ TRẠNG THÁI? | Chủ dự án / Giáo viên | TBD |
| Có cần thay đổi trong MVP? | Product owner | TBD |
| Có cần test riêng? | Tech lead | TBD |

# PHỤ LỤC F. MA TRẬN QUYỀN

Phần này được đưa vào tài liệu chuẩn bị sơ khai để nhóm có thể tiếp tục phân tích và chuyển hóa thành đặc tả chính thức. Các nội dung cần được xác nhận bởi chủ dự án và người dùng nghiệp vụ trước khi triển khai.

Giáo viên: tạo/sửa/sinh/xem/export lesson của mình.

Tổ trưởng: đọc và nhận xét lesson thuộc phạm vi tổ; approve nếu được cấp quyền.

Admin: quản lý user/template/quota/audit; không tự ý sửa nội dung chuyên môn.

Service account: chỉ được gọi các resource/tool cần thiết; không có quyền UI.

Mọi quyền phải kiểm tra tại API và ghi audit khi thao tác nhạy cảm.

| Câu hỏi xác nhận | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận nội dung của PHỤ LỤC F. MA TRẬN QUYỀN? | Chủ dự án / Giáo viên | TBD |
| Có cần thay đổi trong MVP? | Product owner | TBD |
| Có cần test riêng? | Tech lead | TBD |

# PHỤ LỤC G. ĐẶC TẢ VALIDATOR

Phần này được đưa vào tài liệu chuẩn bị sơ khai để nhóm có thể tiếp tục phân tích và chuyển hóa thành đặc tả chính thức. Các nội dung cần được xác nhận bởi chủ dự án và người dùng nghiệp vụ trước khi triển khai.

Schema validator kiểm tra kiểu và trường bắt buộc.

Structural validator kiểm tra số lượng và thứ tự bốn hoạt động.

Semantic heuristics kiểm tra mục tiêu/sản phẩm không rỗng và có động từ quan sát được.

Consistency validator kiểm tra thời lượng hoạt động không vượt tổng thời lượng.

Policy validator kiểm tra nội dung hiện thời có nguồn/cờ xác minh.

Kết quả gồm severity, path, code, message, suggestion.

| Câu hỏi xác nhận | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận nội dung của PHỤ LỤC G. ĐẶC TẢ VALIDATOR? | Chủ dự án / Giáo viên | TBD |
| Có cần thay đổi trong MVP? | Product owner | TBD |
| Có cần test riêng? | Tech lead | TBD |

# PHỤ LỤC H. ĐẶC TẢ LOCAL MATERIAL

Phần này được đưa vào tài liệu chuẩn bị sơ khai để nhóm có thể tiếp tục phân tích và chuyển hóa thành đặc tả chính thức. Các nội dung cần được xác nhận bởi chủ dự án và người dùng nghiệp vụ trước khi triển khai.

Input: địa phương, cấp học, chủ đề, mục tiêu và dạng ngữ liệu.

Output: title, context, educational_value, suggested_question, source, retrieved_at, needs_verification.

Không dùng số liệu giá/chính sách như sự thật hiện thời nếu thiếu nguồn cập nhật.

Giáo viên có thể xóa, thay thế hoặc khóa ngữ liệu trước khi export.

Ngữ liệu có thể được tái sử dụng nhưng phải giữ nguồn và version.

| Câu hỏi xác nhận | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận nội dung của PHỤ LỤC H. ĐẶC TẢ LOCAL MATERIAL? | Chủ dự án / Giáo viên | TBD |
| Có cần thay đổi trong MVP? | Product owner | TBD |
| Có cần test riêng? | Tech lead | TBD |

# PHỤ LỤC I. ĐẶC TẢ INTERACTIVE SET

Phần này được đưa vào tài liệu chuẩn bị sơ khai để nhóm có thể tiếp tục phân tích và chuyển hóa thành đặc tả chính thức. Các nội dung cần được xác nhận bởi chủ dự án và người dùng nghiệp vụ trước khi triển khai.

Interactive set gồm game_type, title, objective, duration, materials, rules, questions, answers và debrief.

Mỗi câu hỏi có difficulty, expected_time và explanation.

Game phải phù hợp thời lượng và không yêu cầu thiết bị ngoài phạm vi đã chọn.

Đáp án do AI sinh phải được giáo viên kiểm tra trước khi dùng trên lớp.

Có thể xuất bộ câu hỏi riêng hoặc nhúng vào slide.

| Câu hỏi xác nhận | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận nội dung của PHỤ LỤC I. ĐẶC TẢ INTERACTIVE SET? | Chủ dự án / Giáo viên | TBD |
| Có cần thay đổi trong MVP? | Product owner | TBD |
| Có cần test riêng? | Tech lead | TBD |

# PHỤ LỤC J. ĐẶC TẢ CONVERSATION EDIT

Phần này được đưa vào tài liệu chuẩn bị sơ khai để nhóm có thể tiếp tục phân tích và chuyển hóa thành đặc tả chính thức. Các nội dung cần được xác nhận bởi chủ dự án và người dùng nghiệp vụ trước khi triển khai.

Mỗi yêu cầu chat được lưu dưới dạng instruction và target_scope.

Hệ thống phải suy luận target_scope: toàn bài, hoạt động, trường, slide hoặc trò chơi.

Patch chỉ được thay đổi target_scope; các trường khóa phải giữ nguyên.

Kết quả phải chạy lại schema/validator trước khi hiển thị.

UI tương lai cần hiển thị diff; phần UI hiện để trống theo yêu cầu.

| Câu hỏi xác nhận | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận nội dung của PHỤ LỤC J. ĐẶC TẢ CONVERSATION EDIT? | Chủ dự án / Giáo viên | TBD |
| Có cần thay đổi trong MVP? | Product owner | TBD |
| Có cần test riêng? | Tech lead | TBD |

# PHỤ LỤC K. TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG NỘI DUNG

Phần này được đưa vào tài liệu chuẩn bị sơ khai để nhóm có thể tiếp tục phân tích và chuyển hóa thành đặc tả chính thức. Các nội dung cần được xác nhận bởi chủ dự án và người dùng nghiệp vụ trước khi triển khai.

Mục tiêu: rõ đối tượng, hành động quan sát được, sản phẩm có thể kiểm tra.

Nhiệm vụ: phù hợp thời lượng, có chỉ dẫn và mức độ khó.

Sản phẩm: cụ thể, có hình thức nộp hoặc trình bày.

Tổ chức: tách rõ việc của giáo viên và học sinh.

Vận dụng: có bối cảnh thực tế nhưng không gượng ép.

Ngôn ngữ: trong sáng, phù hợp cấp học, tránh khẳng định không có căn cứ.

| Câu hỏi xác nhận | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận nội dung của PHỤ LỤC K. TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG NỘI DUNG? | Chủ dự án / Giáo viên | TBD |
| Có cần thay đổi trong MVP? | Product owner | TBD |
| Có cần test riêng? | Tech lead | TBD |

# PHỤ LỤC L. TEST DATA VÀ FIXTURE

Phần này được đưa vào tài liệu chuẩn bị sơ khai để nhóm có thể tiếp tục phân tích và chuyển hóa thành đặc tả chính thức. Các nội dung cần được xác nhận bởi chủ dự án và người dùng nghiệp vụ trước khi triển khai.

Fixture lesson ngắn 45 phút cho kiểm tra cơ bản.

Fixture lesson 90 phút có hai tiết và phân bổ hoạt động.

Fixture bài có yêu cầu local material.

Fixture bài cần game trắc nghiệm.

Fixture yêu cầu chỉnh sửa bằng chat.

Fixture output thiếu hoạt động để test validator.

Fixture timeout để test retry và failure state.

| Câu hỏi xác nhận | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận nội dung của PHỤ LỤC L. TEST DATA VÀ FIXTURE? | Chủ dự án / Giáo viên | TBD |
| Có cần thay đổi trong MVP? | Product owner | TBD |
| Có cần test riêng? | Tech lead | TBD |

# PHỤ LỤC M. LOG VÀ OBSERVABILITY

Phần này được đưa vào tài liệu chuẩn bị sơ khai để nhóm có thể tiếp tục phân tích và chuyển hóa thành đặc tả chính thức. Các nội dung cần được xác nhận bởi chủ dự án và người dùng nghiệp vụ trước khi triển khai.

Mỗi request có request_id và trace_id.

Generation job ghi model, prompt_version, input_hash, latency, retry_count và output_validation.

Không ghi secret hoặc dữ liệu học sinh không cần thiết.

Metric tối thiểu: job_count, success_rate, validation_fail_rate, p50/p95 latency, token_usage, export_fail_rate.

Alert khi timeout tăng, lỗi schema tăng hoặc quota gần cạn.

| Câu hỏi xác nhận | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận nội dung của PHỤ LỤC M. LOG VÀ OBSERVABILITY? | Chủ dự án / Giáo viên | TBD |
| Có cần thay đổi trong MVP? | Product owner | TBD |
| Có cần test riêng? | Tech lead | TBD |

# PHỤ LỤC N. CHECKLIST BẢO MẬT

Phần này được đưa vào tài liệu chuẩn bị sơ khai để nhóm có thể tiếp tục phân tích và chuyển hóa thành đặc tả chính thức. Các nội dung cần được xác nhận bởi chủ dự án và người dùng nghiệp vụ trước khi triển khai.

Xác thực token và hết hạn phiên.

Kiểm tra quyền sở hữu lesson ở mọi endpoint.

Giới hạn upload, kiểm tra MIME và tên tệp.

Không render template hoặc nội dung bằng lệnh shell không kiểm soát.

Allowlist MCP tools và giới hạn filesystem/network.

Redaction dữ liệu trong log.

Backup và kiểm tra restore.

Xóa dữ liệu theo yêu cầu và retention policy.

| Câu hỏi xác nhận | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận nội dung của PHỤ LỤC N. CHECKLIST BẢO MẬT? | Chủ dự án / Giáo viên | TBD |
| Có cần thay đổi trong MVP? | Product owner | TBD |
| Có cần test riêng? | Tech lead | TBD |

# PHỤ LỤC O. CÁC QUYẾT ĐỊNH CHƯA CHỐT

Phần này được đưa vào tài liệu chuẩn bị sơ khai để nhóm có thể tiếp tục phân tích và chuyển hóa thành đặc tả chính thức. Các nội dung cần được xác nhận bởi chủ dự án và người dùng nghiệp vụ trước khi triển khai.

Môn học và cấp học MVP.

Khung pháp lý/mẫu giáo án chính thức.

Nhà cung cấp LLM và chính sách lưu prompt.

Có/không tích hợp web search cho ngữ liệu.

Template Word/PDF và logo trường.

Quy trình tổ trưởng review/approve.

Chính sách lưu dữ liệu và vị trí lưu trữ.

SLA, quota và ngân sách.

Thiết kế giao diện — để trống bổ sung sau.

| Câu hỏi xác nhận | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận nội dung của PHỤ LỤC O. CÁC QUYẾT ĐỊNH CHƯA CHỐT? | Chủ dự án / Giáo viên | TBD |
| Có cần thay đổi trong MVP? | Product owner | TBD |
| Có cần test riêng? | Tech lead | TBD |

# TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ GHI CHÚ

Các căn cứ quy định và kỹ thuật cần được nhóm dự án bổ sung/đối chiếu trong phiên bản tiếp theo. Tài liệu hiện tại sử dụng ý tưởng do chủ dự án cung cấp làm nguồn nghiệp vụ chính. Các số liệu như giảm 80% thời gian và dưới 1 phút là giả thuyết/định hướng, chưa phải kết quả đo.

| Nguồn | Sử dụng |
| --- | --- |
| Mô tả ý tưởng LessonAI do chủ dự án cung cấp | Xác định đầu vào, đầu ra và quy trình nghiệp vụ |
| Công văn 5512 và phụ lục do đơn vị chủ quản cung cấp | Đối chiếu cấu trúc kế hoạch bài dạy |
| Tài liệu API/LLM/MCP chính thức | Bổ sung ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật |
| Bộ test và phỏng vấn giáo viên | Cần tạo ở giai đoạn khảo sát/thử nghiệm |